# SCHAT 개발 복기와 AI 협업 인수인계

문서 성격: 개발 과정 원자료에 가까운 복기·인수인계 문서

기준일: 2026-09-30

대상 독자: SCHAT을 이어받는 팀원과 여러 개발 기록을 다시 분석할 AI

보안 원칙: API Key, 비밀번호, JWT, 직원 개인정보, 환자정보는 [REDACTED]로 표시함.

# 0. 이 문서를 읽는 방법

이 문서는 완성된 기능만 설명하는 제품 안내서가 아님. 어떤 문제가 있었고, 당시에는 무엇을 원인으로 보았으며, 무엇을 시도했고, 나중에 어떤 사실이 확인됐는지를 가능한 한 함께 남긴 개발 복기 자료임. 같은 사건에 대해 대화 당시의 판단과 후속 작업일지의 결론이 다르면 둘 중 하나를 지우지 않고 모두 기록함.

시간 순서는 다음 태그로 구분함.

[순서 확인됨]: 날짜가 있는 작업일지, Git 커밋 또는 대화 흐름으로 순서를 확인함.

[대략적인 순서]: 여러 자료의 전후 관계는 확인되지만 정확한 시각이나 일부 중간 단계가 부족함.

[순서 불명]: 이 대화에 결과나 요청은 있으나 발생 순서를 확정할 자료가 부족함.

[다른 대화에서 이어진 것으로 추정]: 사용자가 이미 완료됐다고 전제하거나 과거 결과를 인용했지만 이 대화에 최초 구현 과정이 모두 남아 있지 않음.

문서에 쓰인 결과 상태는 성공, 실패, 부분 성공, 판단 불가로 구분함. “테스트 통과”와 “실제 직원 브라우저에서 확인”도 따로 구분함. 이 구분은 Citation 화면 수정에서 테스트는 통과했지만 실제 화면에 과거 경로가 남았던 경험 때문에 중요함.

# 1. 프로젝트 전체 모습

## 1.1 프로젝트 목표

SCHAT은 관리자가 등록한 병원 지침과 교육자료에서 질문과 관련된 근거를 찾아 직원에게 답변, Citation, 근거 원문과 원본 PDF 페이지를 제공하는 병원 실무지원 시스템임. 환자정보를 저장해 진단하거나 치료 결정을 대신하는 시스템이 아님.

현재 구조는 AnythingLLM의 서비스 기반을 사용하면서 SCHAT 전용 검색, 안전, 문서, 체크리스트, 사용자 기능을 추가한 형태임. 직원 로그인, 관리자 권한, 문서 등록, 채팅 UI 같은 서비스 기반을 AnythingLLM에서 활용하고, 병원 문서 검색과 검증 방식은 프로젝트 요구에 맞게 크게 수정함.

## 1.2 AnythingLLM 전환 전과 후를 구분한 설명

### 전환 전 직접 개발한 SCHAT RAG

[대략적인 순서]

처음에는 AnythingLLM을 사용하지 않고 VS Code에서 SCHAT RAG 검색 시스템을 직접 개발함. 이 단계에서 다음 핵심 검색 기술을 직접 구현하거나 검증함.

BM25 단어 검색

Vector 의미 검색

ChromaDB 벡터 저장소

Embedding 모델 비교

Vector와 BM25를 결합한 Hybrid 검색

Citation과 정답 문서·페이지 연결

UAT 질문과 Hit@10, MRR 평가

문서 근거 밖 답변을 막는 closed-book 원칙

이 과정의 중요한 결과는 작은 무료 임베딩 모델에서 Google Gemini Embedding으로 바꿨을 때 예전 버전의 정답 21문항 Hit@10이 33%에서 95%로 올랐다는 점임. 이후 운영 버전에서는 같은 질문을 현재 문서명·페이지 기준으로 다시 연결해 Vector Hit@10 100%, MRR 0.743, Hybrid Hit@10 100%, MRR 0.738을 확인함.

### AnythingLLM 기반 전환 뒤의 SCHAT

[순서 확인됨]

직원용 서비스로 확대하면서 로그인, 권한, 사용자 관리, 문서 업로드, 채팅 화면, 관리자 설정, 서버 운영까지 모두 직접 만들면 범위가 너무 커지는 문제가 생김. 이에 검색 핵심 기술은 직접 유지·검증하고, 서비스 기반은 AnythingLLM을 활용하는 방향을 선택함.

현재는 stock AnythingLLM을 그대로 사용하는 것이 아님. Gemini Embedding, ChromaDB, BM25, Hybrid 75:25, 병원 문서만을 이용한 답변, Citation, 원본 PDF, 이미지 설명, 체크리스트, 직원 계정, 문제 신고, 이용 가이드, 퀴즈, 관리자 통계와 저장공간 관리 등을 SCHAT 목적에 맞게 추가하거나 수정함.

## 1.3 현재 확인된 SCHAT 1.0 기준

[순서 확인됨]

Vector Hit@10: 100% (21/21)

Vector MRR: 0.743

BM25 Hit@10: 71.4% (15/21)

BM25 MRR: 0.560

Hybrid Hit@10: 100% (21/21)

Hybrid MRR: 0.738

Hybrid 결합: Vector 75% + BM25 25%

본문 vector: 654개

범위 밖 질문: 20/20에서 문서 밖 추측 답변 0건

A8 변경 전후 Top-10 해시: 71aeabc8e9e857a6a01c76be4993b8f39a52614ab598ac76de4e57143ba6132a

21문항 전체 Automatic 재실행은 1.0 필수 조건에서 제외하고 1.1 품질검증으로 이관함.

# 2. 이 대화에서 진행된 개발 작업 전체 목록

## 2.1 검색과 답변

1. [다른 대화에서 이어진 것으로 추정] 작은 무료 임베딩과 Gemini Embedding의 검색 성능 비교를 수행함.

2. [순서 확인됨] Gemini Embedding과 ChromaDB를 적용함.

3. [순서 확인됨] BM25를 보조 검색으로 연결함.

4. [순서 확인됨] Vector 75% + BM25 25% Hybrid 검색을 운영 기준으로 사용함.

5. [순서 확인됨] 질문의 조사와 요청 표현을 제외하고 병원 핵심어를 비교하는 근거 선택 필터를 구현함.

6. [순서 확인됨] 문서에 근거가 없으면 “등록된 문서에서 확인되지 않습니다.”로 답하도록 답변 원칙과 안전장치를 정리함.

7. [순서 확인됨] 절차 질문은 연속 근거와 최대 6개 근거를 활용하도록 보완함.

8. [순서 확인됨] Automatic 경로에서 병원 질문이면 답변 전에 문서검색을 수행하도록 선행 검색을 연결함.

9. [순서 확인됨] 붙여쓰기와 띄어쓰기를 같은 검색 표현으로 처리함.

10. [순서 확인됨] 제한적인 활용형 정규화와 요청 표현 제거를 추가함.

11. [순서 확인됨] 그중, 그 후 같은 후속질문에 직전 임상 주제를 보완함.

12. [순서 확인됨] 피 넣기를 수혈 의도로 감지하는 제한적 구어체 alias를 적용함.

13. [순서 확인됨] 병원 질문인데 source가 0개인 경우 이전 대화나 모델 지식으로 구체적 답변을 만들지 않게 함.

14. [순서 확인됨] 본문 근거를 우선하고 image_description은 보조로 사용하도록 근거 역할을 구분함.

15. [순서 확인됨] 검색 속도를 1회 약 1.40초에서 약 0.64초로 개선함. 검색 방식과 Top-K는 유지함.

16. [순서 확인됨] 관리자 답변 규칙을 운영 우선값으로 유지하면서 YAML 기준본·fallback 구조를 추가함.

## 2.2 문서 등록과 검색 데이터

1. [순서 확인됨] 큰 PDF 업로드 뒤 문서 목록 앞 100건만 다시 읽어 workspace에 일부 페이지만 등록되는 문제를 고침.

2. [순서 확인됨] 업로드 서버가 실제 처리한 상대 문서 경로를 반환하고 화면이 해당 batch만 선택하도록 변경함.

3. [순서 확인됨] workspace 문서를 100건에서 543건으로 복구함.

4. [순서 확인됨] SQLite vector 매핑과 live Chroma vector를 151개에서 717개로 복구함.

5. [순서 확인됨] 본문 654개와 이미지 설명 63개를 구분해 확인함.

6. [순서 확인됨] 청킹 크기 약 900자와 겹침 약 120자를 사용함.

7. [순서 확인됨] 문서명, 페이지, section, document_id, content_type 같은 metadata를 검색·Citation에 사용함.

8. [순서 확인됨] 원본 PDF 보관과 검색 색인을 분리함.

9. [대략적인 순서] 문서 family/version/current 구조를 설계했으나 DB migration과 최신 버전 필터는 1.1로 이관함.

## 2.3 PDF 이미지와 image_description

1. [순서 확인됨] PDF 내부 이미지를 추출하고 SHA-256 hash로 중복을 식별함.

2. [순서 확인됨] image_description을 본문 vector와 분리된 보조 vector로 저장함.

3. [순서 확인됨] 새 hash만 Gemini Vision에 보내고 성공·빈 응답·실패를 cache에 저장함.

4. [순서 확인됨] 중단 후 재실행해도 완료된 hash를 다시 호출하지 않는 backfill을 구현함.

5. [순서 확인됨] 고유 이미지 1,172개 중 기존 설명 34개를 제외한 1,138개를 Vision 대상으로 처리함.

6. [순서 확인됨] Vision 1,138회, 재시도 0회, 성공 882개, 실패 256개를 기록함.

7. [순서 확인됨] 결제 복구 뒤 새 Vision 호출 없이 cache의 성공 설명 882개만 Embedding함.

8. [순서 확인됨] 고유 설명 916개를 검색 후보로 반영함. 당시 live 이미지 보조 vector는 945개였고 기존 중복 29개가 포함됨.

9. [순서 확인됨] 본문 654개의 개수와 snapshot hash를 유지함.

10. [순서 확인됨] 같은 페이지라는 이유만으로 로고와 무관한 표 조각을 표시하지 않고, 직접 선택된 image_description의 image_key만 관련 이미지로 표시함.

11. [순서 확인됨] NRS 질문에서 FPRS 선택 화면이 따라오는 문제를 수정함.

## 2.4 Citation과 원본 PDF

1. [순서 확인됨] 답변 출처에 근거 excerpt를 표시함.

2. [순서 확인됨] Citation을 눌러 원문을 펼쳐보는 UI를 추가함.

3. [순서 확인됨] 원본 PDF를 별도 보관하고 opaque pdfRef로 연결함.

4. [순서 확인됨] 로그인과 workspace 권한을 확인하는 PDF API를 구현함.

5. [순서 확인됨] 단일 HTTP Range 요청을 지원함.

6. [순서 확인됨] Citation에서 실제 원본 페이지를 여는 브라우저 PDF viewer를 연결함.

7. [순서 확인됨] 원본이 없거나 viewer가 실패하면 excerpt와 직접 연결 이미지를 보여주는 fallback을 유지함.

8. [순서 확인됨] 같은 PDF+같은 page Citation을 한 행으로 합침.

9. [순서 확인됨] 같은 PDF의 다른 page와 서로 다른 PDF의 같은 page는 구분함.

10. [순서 확인됨] Citation 행에서 section/title을 숨기고 출처 N · 파일명 · p.N만 표시함.

11. [순서 확인됨] 질문·답변과 직접 관련된 source만 화면에 남기는 relevance filter를 적용함. 0개가 되면 기존 Citation을 fallback으로 유지함.

## 2.5 Agent 상태와 답변 대기 UI

1. [순서 확인됨] @agent is executing rag-memory... 같은 내부 실행 문구를 직원 화면에서 숨김.

2. [순서 확인됨] undefined: Found 2 additional piece of context...라는 다른 status event도 추적해 숨김.

3. [순서 확인됨] 답변 전에는 답변 생성 중 · N초만 표시함.

4. [순서 확인됨] 첫 답변 조각과 Agent status가 같은 UUID를 사용할 때 status 문자열이 답변 앞에 합쳐지는 문제를 수정함.

5. [순서 확인됨] streaming, 완료 메시지, 새로고침 후 historical message 경로를 따로 확인함.

## 2.6 Renal biopsy 체크리스트

1. [순서 확인됨] 검사 및 시술(26.04.07).pdf p.56을 Renal biopsy MVP 원본으로 사용함.

2. [순서 확인됨] PDF 업로드 뒤 규칙 기반으로 checklist 후보를 감지하고 파일 JSON에 자동 저장함.

3. [순서 확인됨] DB migration, Gemini 추가 호출, Chroma/BM25 재색인 없이 구현함.

4. [순서 확인됨] 검사목적을 informational로 분류해 checkbox를 표시하지 않음.

5. [순서 확인됨] 동의서, 금식여부, IV line, 검사 전 준비, Prepare, 검사 후 관찰 등을 checkable로 표시함.

6. [순서 확인됨] ①·② 같은 세부 설명을 별도 checkbox로 쪼개지 않음.

7. [순서 확인됨] renal biopsy, renal bx, 신장 조직검사, 신생검 alias로 질문과 checklist를 연결함.

8. [순서 확인됨] 관리자 화면에서 보기, 수정, 원본 p.56 보기를 제공함.

9. [순서 확인됨] 관리자 수정은 checklist JSON만 바꾸고 본문 검색 자료는 재색인하지 않음.

10. [순서 확인됨] 직원용 중앙 modal을 이동·최소화·크기 조절 가능한 floating 작업창으로 바꿈.

11. [순서 확인됨] drag, resize, 최소화, 다시 펼치기, checkbox와 section 접기 상태를 같은 화면에서 유지함.

12. [순서 확인됨] overlay 없이 채팅, Citation, PDF viewer를 동시에 조작할 수 있게 함.

13. [순서 확인됨] 모바일은 하단 고정 panel 방식으로 fallback함.

## 2.7 사용자·관리 기능

1. [순서 확인됨] 직원 개인 계정과 관리자/직원 권한을 분리함.

2. [순서 확인됨] 직원 Excel 일괄등록과 최초 로그인 비밀번호 설정을 구현함.

3. [순서 확인됨] 사용자 완전 삭제 경로를 추가함.

4. [순서 확인됨] 이용 가이드와 FAQ를 제공함.

5. [순서 확인됨] 문제 신고와 관리자 확인 기능을 제공함.

6. [순서 확인됨] 지침서 기반 퀴즈 생성·검수·공개 기능을 제공함.

7. [순서 확인됨] 관리자 사용 통계 화면을 제공함.

8. [순서 확인됨] 저장공간 조회·미리보기·정리 기능을 제공함.

9. [순서 확인됨] 관리자 동의어 화면에서 23개를 검토해 17개 사용, 6개 끔, 검토 필요 0개로 정리함.

## 2.8 안전검사와 배포

1. [순서 확인됨] Python 안전검사 gate를 별도 서비스로 분리함.

2. [순서 확인됨] 수혈 절차가 안전검사에서 오탐되는 사례를 수정함.

3. [순서 확인됨] safety evaluator가 저장소 바깥 ../../src, ../../tools를 mount하던 구조를 저장소 내부 schat-core/로 옮김.

4. [순서 확인됨] 복사 파일의 .env, __pycache__, 데이터 파일을 제외하고 secret을 점검함.

5. [순서 확인됨] Docker에서 schat-web, schat-chromadb, schat-safety-evaluator 세 서비스를 실행함.

6. [순서 확인됨] Google Cloud VM과 Caddy HTTPS 운영 구조를 마련함.

7. [순서 확인됨] 운영 배포 전에 DB 백업을 만들고 서버 상태를 확인함.

8. [순서 확인됨] 최종 GitHub push는 성공했으나 운영 서버 git pull은 GitHub 인증 문제로 실패해 배포를 중단함.

## 2.9 문서와 평가

1. [순서 확인됨] docs를 정본, docs_view를 생성형 열람 화면으로 사용함.

2. [순서 확인됨] 시스템 아키텍처, 질문 처리 흐름, DFD, ERD를 Mermaid/SVG로 작성함.

3. [순서 확인됨] Chroma 컬렉션 명세, 평가 체계, 1.0 기준, WBS, RAGAS 계획을 작성함.

4. [순서 확인됨] A8 21문항을 현재 운영 문서명·페이지에 다시 연결해 Vector/BM25/Hybrid를 동일 조건으로 평가함.

5. [순서 확인됨] 범위 밖 질문 20개를 검증해 문서 밖 추측 0건을 확인함.

6. [순서 확인됨] 21문항 실패 원인과 검색 후단 근거 선택 문제를 분석함.

7. [순서 확인됨] 21문항 전체 Automatic 재실행 수집기가 WebSocket을 열지 못한 실패를 기록하고 결과를 성능 통계에 넣지 않음.

8. [순서 확인됨] SCHAT 1.0을 문서상 확정하고 문서 버전 관리와 RAGAS 실행을 1.1로 이관함.

# 3. 주요 문제와 해결 과정

# 문제 1 — 큰 PDF 등록 뒤 일부 페이지만 검색됨

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

큰 병원 PDF를 업로드해 전체 페이지를 workspace와 Chroma에 등록하려고 함.

발생한 현상

PDF 처리는 끝났지만 화면이 문서 목록 앞 100건을 다시 읽어 선택함. 결과적으로 workspace에는 일부 페이지만 들어가 필요한 페이지가 검색되지 않음.

오류·증거

복구 전 workspace 문서: 100건

복구 전 SQLite vector 매핑과 live Chroma vector: 151개

문서 목록 “앞 100건”을 기반으로 추정 선택함.

사용자가 AI에게 한 질문

이 최초 문제의 정확한 원문은 [확인 불가]. 후속 요청에서는 PDF를 다시 올리거나 Chroma를 초기화하지 말고 실제 등록 경로와 개수를 확인하라고 반복해 지시함.

AI의 최초 판단

검색 알고리즘보다 자료 등록 누락 가능성을 확인함.

AI가 제안한 해결책

업로드 서버가 실제 처리한 상대 문서 경로를 반환함.

화면이 해당 batch의 정확한 경로만 선택함.

목록 첫 100건이나 폴더 전체를 다시 추정하지 않음.

누락을 성공으로 넘기지 않음.

실제로 시도한 것

색인 복구 도구로 workspace와 Chroma 매핑을 안전하게 복구하고 dry-run을 추가함.

결과

성공

workspace 100 → 543

SQLite vector 151 → 717

live Chroma 151 → 717

본문 654, image_description 63

대상 페이지 중복·누락 0

계정과 대화 데이터 유지

최종 해결

정확한 업로드 batch 경로를 계약으로 사용하고, 검색이 이상할 때 PDF 재업로드나 volume 삭제보다 개수와 dry-run을 먼저 확인하도록 함.

변경된 파일·함수

정확한 최초 파일 목록은 [확인 불가]. 문서 처리, 업로드 API, frontend 문서 선택, 검색 복구 도구가 변경된 것으로 작업일지에서 확인됨.

현재 상태

해결 완료

# 문제 2 — “수혈 종류”에 목적·동의서·절차가 함께 나옴

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

질문 범위에 직접 맞는 병원 근거만 선택하려고 함.

발생한 현상

수혈 종류처럼 좁은 질문에 수혈 목적, 동의서, 확인 절차까지 섞여 나옴. 문서에 없는 비터널형 질문에도 비슷한 카테터 문서를 억지로 근거로 사용함.

오류·증거

당시 색인의 section 정보가 비어 혈액제제 종류와 수혈 절차 구분이 어려웠음.

사용자가 AI에게 한 질문

정확한 최초 원문은 [확인 불가]. 이후 사용자는 검색·답변·Citation의 각 단계를 분리해 실제 runtime 경로를 확인하라는 방식으로 반복 요청함.

AI의 최초 판단

질문의 모든 단어를 동일하게 보고 약한 결과로 개수를 채우는 것이 원인이라고 판단함.

제안과 시도

조사·요청 표현을 제외한 핵심어 비교

의미 점수가 낮고 정확 핵심어도 부족한 결과 제거

관련 근거가 한 개면 한 개만 사용

문서에 실제로 적힌 항목명을 section으로 보존

안전 fallback도 직접 관련 문장만 사용

결과

부분 성공

초기 질문 정확도는 좋아졌으나, 이 필터가 나중에 S04·S11·S12·T16에서 좋은 A8 후보까지 제거하는 새로운 문제가 됨. 즉 약한 근거를 막는 정책 자체는 필요했지만 요청 표현과 활용형을 내용 필수어로 취급한 구현은 과도했음.

다음 시도와 최종 해결

후속 작업에서 임상 핵심어와 요청 표현을 분리하고 제한적인 활용형 정규화, 후속문맥 보완, 본문 우선을 추가함. Vector/BM25/Hybrid 순위는 변경하지 않음.

현재 상태

해결 완료이나 전체 21문항 실제 Automatic 재검증은 1.1로 남음.

# 문제 3 — 수혈 절차 안전검사 오탐

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

문서 근거를 이용한 수혈 절차 답변을 제공하면서 숫자, 시간, 조건, 금기, 행위 강도를 안전검사하려고 함.

발생한 현상

정상적인 병원 수혈 절차 답변이 Python 안전검사에서 오탐될 수 있었음.

오류·증거

저장된 수혈 절차 근거 6개와 후보 6문장 재생이 핵심 검증으로 사용됨. 전체 pytest는 1,046개 통과, 2개 건너뜀, 5개 실패였지만 실패 4개는 기존 평가 산출물 권한, 1개는 기존 UAT 문서의 기대치 차이였음.

AI의 판단과 해결책

검색과 답변을 바꾸지 않고 action/strength 안전 판단만 조정함. Python safety gate를 서비스로 분리해 SCHAT Web과 독립 실행함.

결과

성공

핵심 원칙

검색, BM25, 근거 선택, 본문 vector를 바꾸지 않고 안전검사의 오탐 지점만 수정함.

현재 상태

해결 완료

# 문제 4 — NRS 질문에 로고·표 조각·FPRS 화면이 표시됨

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

PDF 안의 그림을 답변과 함께 보여주려고 함.

발생한 현상

NRS 답변의 p.100 본문에는 같은 페이지 이미지 키 4개가 묶여 있었음. 기존 UI가 이미지 내용의 관련성을 확인하지 않고 같은 페이지라는 이유만으로 간호부 로고와 표 조각을 표시함. image_description을 채운 뒤에는 NRS, FPRS, FLACC 이름이 화면 메뉴에 같이 있어 NRS 질문에도 FPRS 선택 화면이 후보가 됨.

오류·증거

기존 기본 이미지 설명 상한이 앞쪽 20개여서 p.100 설명이 없었음.

NRS 통증척도는 어떻게 평가해?가 nrs, 통증척도, 어떻게, 평가해로 토큰화돼 실제 근거 일치율이 1/4로 낮아짐.

AI의 최초 판단

처음에는 이미지 자료 누락을 의심함. 누락 설명을 보완한 뒤에도 FPRS가 따라와, 실제 원인은 질문 정규화와 이미지 주제 판별임을 확인함.

시행착오

1. 이미지 설명 상한을 50으로 높여 p.100을 포함함.

2. 누락 이미지 14장에만 승인된 Gemini 설명 호출을 실행함.

3. 자료가 생겼지만 FPRS 오선택이 남음.

4. 어떻게를 요청 표현에서 제외하고 평가해를 평가로 제한 정규화함.

5. FPRS가 선택된, FLACC가 선택된 설명은 질문의 영문 도구명과 맞을 때만 사용함.

결과

성공

최종 해결

페이지에 묶인 related_image_keys를 그대로 쓰지 않고 검색·답변 근거로 직접 선택된 image_description의 image_key만 표시함.

현재 상태

해결 완료

# 문제 5 — Vision 크레딧 소진과 256개 실패

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

등록 PDF의 고유 이미지 전체에 설명을 만들어 이미지 질문도 검색 가능하게 하려 함.

발생한 현상

고유 이미지 1,172개 중 1,138개를 Vision에 보낸 실행에서 882개 성공 뒤 256개가 실패함. 최종 API 응답은 HTTP 402였음.

사용자가 AI에게 한 질문 원문

“Google API 결제/크레딧 상태가 복구되었습니다. 이번 작업에서는 새로운 Vision 설명 생성은 하지 말고, 이미 성공하여 cache에 저장되어 있는 image_description만 Gemini Embedding으로 변환해 ChromaDB 보조 벡터에 반영해주세요.”

사용자는 Vision 재시도 금지, PDF 재업로드 금지, body 재색인 금지, 안정적인 document + image_key ID, API key 출력 금지를 함께 지시함.

AI의 최초 판단

결제/쿼터 실패로 판단함. 다만 hash별 세부 오류 유형이 저장되지 않았으므로 256개 각각이 모두 같은 원인이었다고 기술적으로 증명할 수는 없음.

실제로 시도한 것

실패 hash는 기록하고 재시도하지 않음.

cache에 성공 저장된 882개만 4개 단위, 221회 Embedding함.

배치 반영 직후 진행 상태를 저장함.

본문 vector 개수와 hash를 전후 비교함.

결과

성공

신규 882개 Embedding 성공, 실패 0

live image vector 63 → 945

고유 설명 916

본문 vector 654 유지

snapshot hash 479527c9ac5ec8b2cec31dde660cd47188a7600ccbdecba1a2771888238fe43b 유지

불확실성

실패 256개의 세부 분류는 [확인 불가]. 당시 실행 순서와 HTTP 402를 근거로 운영상 “결제/쿼터”로 집계함.

현재 상태

성공한 cache 반영은 해결 완료. 실패 256개의 Vision 재시도는 별도 승인 전까지 보류함.

# 문제 6 — Citation UI를 고쳤지만 실제 화면에는 남아 있음

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

Agent 내부 상태를 숨기고 답변 생성 중 · N초만 보여주며 같은 PDF·같은 page Citation을 하나로 합치려 함.

첫 결과

관련 테스트와 production build가 통과함. 그러나 실제 브라우저에서 문제가 재현됨.

사용자가 AI에게 한 질문 원문

“실제 브라우저 검증 결과 이전 수정이 완전히 적용되지 않았습니다.”

“실제 화면: undefined: Found 2 additional piece of context to help answer this q...”

“동일 PDF + 동일 페이지 Citation 중복이 그대로 남아 있음”

“테스트 통과 여부가 아니라 실제 런타임 렌더링 경로를 기준으로 다시 추적해주세요.”

AI의 최초 판단

기존에 숨긴 @agent is executing rag-memory... event와 실제 남은 Found N additional piece... event가 같은 종류라고 충분히 구분하지 못함. Citation도 공통 helper를 만들었지만 실제 current/historical renderer에 모두 연결됐는지 처음 검증이 부족했음.

나중에 확인된 사실

1. schat-web 컨테이너가 최신 frontend bundle로 재생성되지 않아 과거 UI가 남아 있었음.

2. WebSocket에서 Agent status와 첫 답변 chunk가 같은 UUID를 쓸 때 status 문자열이 답변 앞에 합쳐지는 별도 경로가 있었음.

3. streaming/current와 historical message가 다른 renderer를 사용할 수 있었음.

다음 시도

실제 runtime component와 event handler를 추적함.

첫 답변 chunk가 status를 이어 붙이지 않고 교체하도록 함.

Citation renderer 직전에 PDF+page 기준 dedupe함.

section/title을 기본 행에서 제거함.

production 이미지를 재빌드하고 컨테이너를 재생성함.

실제 Chromium 이벤트 재생과 저장 답변을 사용함.

결과

성공

undefined: Found..., rag-memory, tool 문구 미표시

답변 생성 중 · 2초만 표시

p.113 두 source → Citation 1개

p.113, p.116, p.114 → 전체 3개

p.113 원본 viewer HTTP 200

핵심 교훈

컴포넌트 단위 테스트와 production build만으로 실제 배포 bundle이 바뀌었다고 판단하면 안 됨. current, streaming, historical 렌더 경로와 실행 중 컨테이너를 확인해야 함.

현재 상태

해결 완료

# 문제 7 — 원문 excerpt만으로는 표·그림·페이지 맥락을 잃음

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

NotebookLM처럼 Citation에서 원본 PDF 페이지를 보게 하려 함.

사용자가 AI에게 한 질문 원문

“현재 Citation의 ‘근거 원문 보기’ 방식을 NotebookLM처럼 PDF 원본 페이지 중심으로 변경하고 싶습니다.”

발생한 현상

검색용 추출 텍스트는 답변 근거에는 적합하지만 표 구조, 그림, 페이지 배치를 완전히 보여주지 못함. 기존 업로드 경로는 원본 PDF를 항상 안전하게 보존해 viewer에 연결하는 구조가 아니었음.

AI의 제안

업로드 시 원본을 별도 저장함.

직원에게 내부 document_id나 실제 경로를 노출하지 않음.

opaque pdfRef를 전달함.

로그인과 workspace 권한을 확인하는 API를 둠.

Range 요청을 지원함.

원본이 없을 때 excerpt fallback을 유지함.

기존 문서는 재색인 없이 관리자가 원본만 연결함.

실제로 시도한 것

사용자가 설계를 승인한 뒤 원본 보관, pdfRef, 보안 API, viewer, 관리자 연결 기능을 구현함.

결과

성공

본문 vector는 작업 전후 654개로 같았고 재색인하지 않음.

현재 상태

해결 완료

# 문제 8 — 체크리스트 행을 모두 checkbox로 만들 위험

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

PDF에서 Renal biopsy 체크리스트를 자동 추출해 직원에게 제공하려 함.

발생한 현상

표의 큰 행 제목을 모두 checkbox로 만들면 검사목적 같은 설명 항목까지 수행 항목으로 보이는 문제가 예상됨. 현재 PDF parser는 표의 row/column을 완전히 보존하지 않았음.

사용자가 AI에게 한 질문 원문

“모든 큰 항목/행 제목을 무조건 체크박스로 만들지는 말아주세요.”

“검사목적 / 설명 / 참고사항 → 일반 정보 텍스트”

“동의서 / 금식 / IV line / 검사 전 준비 / Prepare / 검사 후 확인사항 등 → 체크 가능한 항목”

“Renal biopsy MVP에서는 ‘검사목적’은 반드시 informational로 처리하여 checkbox를 표시하지 마세요.”

AI의 제안과 결정

검사 전, 검사 후 구획과 짧은 행 제목+뒤따르는 상세 문장을 보수적으로 사용함.

원문에서 확인되는 문자열만 저장함.

모호한 항목은 제외하거나 informational로 둠.

Gemini를 사용하지 않음.

①·②는 details로 유지하고 별도 checkbox로 만들지 않음.

결과

성공

변경 구조

파일 기반 JSON: server/storage/document-checklists/

active 자동 저장

관리자 승인 단계 없음

관리자 수정은 JSON만 변경

Chroma/BM25/본문 vector 불변

현재 상태

Renal biopsy MVP는 해결 완료. 다른 검사로 확장은 구조만 준비되고 실제 데이터는 범위에서 제외됨.

# 문제 9 — 중앙 checklist modal이 실무 화면을 가림

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

답변과 PDF를 보면서 checklist를 계속 사용하려 함.

사용자가 AI에게 한 질문 원문

“직원용 Renal biopsy 체크리스트를 ‘이동·최소화·크기 조절이 가능한 floating 작업창’으로 변경”

“사용자가 직접 X를 누르기 전까지 계속 떠 있고, 자유롭게 이동하고, 자유롭게 크기를 바꾸고, 최소화해서 옆에 두면서 답변·출처·PDF를 동시에 볼 수 있는 업무용 floating 작업창”

발생한 현상

기존 중앙 modal은 overlay로 채팅과 PDF 조작을 막고, 닫으면 다시 찾아 열어야 했음.

해결책

직원용 ChecklistLauncher만 floating panel로 변경함.

관리자 보기·수정 modal은 유지함.

Pointer Events 기반 title bar drag를 사용함.

viewport clamp를 두지 않아 화면 밖 이동도 허용함.

CSS resize와 최소 크기를 사용함.

최소화 뒤 위치·크기·checkbox·section 상태를 유지함.

X를 눌렀을 때만 닫음.

mobile은 좌우 16px의 bottom/fixed panel로 fallback함.

결과

성공

Docker Chromium에서 PC 38개, 모바일 6개, 총 44개 항목을 확인해 통과함.

현재 상태

해결 완료

# 문제 10 — Renal biopsy 답변에 p.56 외 p.8·14·30도 표시됨

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

검색 후보는 유지하되 직원 Citation에는 답변에 직접 관련된 근거만 표시하려 함.

발생한 현상

내부 response.sources에는 p.56, p.8, p.14, p.30이 모두 저장됐고 화면에도 4개가 보임. 질문과 checklist 직접 근거는 p.56임.

사용자가 AI에게 한 질문 원문

“검색 후보 전체가 아니라 질문/답변과 직접 관련된 Citation만 표시”

“무조건 top1로 자르지는 마세요.”

“filter 결과가 0개가 되면 기존 Citation 전체를 fallback으로 표시”

AI의 제안

검색, Gemini evidence, response.sources 저장은 그대로 두고 frontend 공통 helper에서 질문 alias, 답변 전문 표현, source excerpt 겹침을 보아 표시만 정리함.

결과

성공으로 문서화됨. current와 historical에 공통 helper를 적용함.

후속 주의

나중의 21문항 분석에서 “서버 source가 처음부터 0개”인 문제는 frontend Citation filter로 고칠 수 없음을 확인함. 즉 표시 정리와 근거 생성 문제는 별개임.

현재 상태

Renal biopsy 표시 문제는 해결 완료. 일반 질문의 Citation 정밀도는 1.1 후속 개선임.

# 문제 11 — A8은 정답을 찾지만 Automatic context는 0개가 됨

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

SCHAT 1.0 최종 21문항 답변 품질을 점검하려 함.

발생한 현상

A8 Top-10에는 정답 페이지가 있었지만 Automatic의 검색 후 근거 선택에서 모두 제거됨.

사용자가 AI에게 한 질문 원문

“A8에서 검색기는 이미 정답을 찾고 있습니다.”

“이번 작업은 ‘더 잘 검색하게 만들기’가 아니라 ‘이미 찾은 좋은 근거를 Automatic 근거 선택 단계에서 잘못 버리지 않게 만들기’입니다.”

대표 증거

S04 진정할 때 주의할 점은?: A8 p.166 1위, p.162 4위, p.163 5위, p.159 6위였으나 Automatic 선택 0개

S11 진정은 어떻게 진행하는 거야?: A8 p.160 1위, p.161 2위 등이었으나 p.75 낙상 image_description만 남음

S12 그중 진정 후에는 어떻게 관찰해?: A8 p.161 2위, p.162 3위, p.163 9위였으나 선택 0개

T16 수혈간호를 전체적으로 핵심 요약해줘: Hybrid Top-10 중 9개가 기대 범위였으나 선택 0개

AI의 최초 판단

처음에는 검색 실패, 추가 rag-memory, Gemini 선택 실패, frontend Citation 문제 등 여러 가능성을 열어 둠.

나중에 확인된 사실

핵심은 검색 후 필터임.

A8은 본문 vector 654개의 Top-10 회수 능력을 측정함.

Automatic은 image_description을 포함한 후보를 만든 뒤 약한 근거 제거, 의도 필터, 일반 4개/절차 6개 제한을 적용함.

진정할, 전체적으로, 핵심, 요약해줘, 그중이 내용 필수어처럼 남음.

Vector 순위는 높아도 0.70 독립 유지 기준보다 낮고, BM25 내용 일치율 2/3을 못 넘으면 제거됨.

S11의 p.75 이미지는 진정 후, 진행하는 초기평가가 우연히 겹쳐 살아남음.

부적합 4건에는 추가 rag-memory가 원인이 아니었음.

최소 수정

임상 핵심어와 요청 표현 분리

제한적 활용형 정규화

후속질문의 직전 임상 주제 보완

본문 우선, image_description 보조

병원 질문 source 0 안전장치

변경 파일

server/utils/vectorDbProviders/chroma/schatBm25.js

server/utils/agents/aibitat/utils/hospitalDocumentIntent.js

server/utils/agents/aibitat/index.js

관련 회귀 테스트

결과

부분 성공

함수 단위 55/55 통과

S04·S11·S12·T16 후보 보존 확인

A8 Top-10 완전 동일

본문 vector 654 유지

실제 21문항 Automatic 답변 전체 재실행은 수집기 실패로 미확인

현재 상태

핵심 최소 수정은 해결 완료. 전체 답변 품질 재검증은 1.1로 이관함.

# 문제 12 — 구어체 병원 질문에서 검색이 실행되지 않고 source 0 답변이 생성됨

순서: [순서 확인됨]

대표 질문

S06 성인은 몇 분마다 모니터링해?

T15 피 넣기 전에 뭐부터 체크해야 돼?

발생한 현상

병원 질문 감지 목록에 진정, 수혈, 간호, 검사 같은 명시어가 없어 선행 rag-memory가 강제되지 않음. 그런데 같은 기본 thread의 이전 대화 영향을 받아 source 0개인데 15분 같은 구체 답변이 생성됨.

AI의 최초 판단

Citation 저장 또는 frontend 렌더 문제가 의심될 수 있었음.

나중에 확인된 사실

server response.sources 자체가 0개였음. memory.js가 source를 보관하고 chat-history.js가 그대로 저장하므로 frontend hiding이 원인이 아니었음.

해결책

피 넣기를 수혈 intent로 제한 정규화함.

후속/구어체 병원 질문 감지를 보완함.

hospitalDocumentIntent=true이면서 source 0이면 근거 부족 정책을 적용함.

source 0인데 구체 답변이 나오면 개발 로그에 경고하도록 설계함.

결과

부분 성공

회귀 테스트는 통과했으나 21문항 전체 실제 Automatic 브라우저 결과는 수집 실패로 미확인임.

현재 상태

코드 안전장치는 해결 완료, 실제 전체 재검증은 1.1임.

# 문제 13 — 21문항 Automatic 재실행 수집기가 답변을 받지 못함

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

실제 직원 계정 대신 로컬 전용 가상 직원 계정과 30분 JWT를 사용해 21문항을 각 독립 thread에서 1회 실행하려 함.

사용자 조건

실제 직원 계정 사용 금지

운영 서버 계정 생성 금지

token·비밀번호·API key 출력 금지

테스트 종료 후 token 폐기와 계정 정리

발생한 현상

HTTP 시작 요청은 보냈지만 수집기가 Agent WebSocket을 열지 않아 agentInitWebsocketConnection, statusResponse까지만 받음. Gemini 답변과 Citation은 생성·수집되지 않음.

AI의 판단

빈 결과를 제품 실패나 답변 성능으로 집계하면 안 된다고 판단함.

실제로 시도한 것

각 문항 독립 thread 생성

시작 요청 1회

같은 질문 재시도 0회

임시 계정, workspace 연결, thread, chat 삭제

기존 JWT 접근 거부 확인

결과

실패

최종 처리

사용자가 21문항 전체 실제 재실행을 SCHAT 1.0 필수 조건에서 제외하고 1.1 품질검증으로 이관함. 빈 결과 파일은 성능 통계에서 제외함.

현재 상태

미해결, 1.1에서 실제 WebSocket 경로를 포함한 수집 방식으로 다시 확인해야 함.

# 문제 14 — safety evaluator가 저장소 바깥 코드에 의존함

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

현재 저장소만 clone해 Docker로 배포할 수 있게 하려 함.

사용자가 AI에게 한 질문 원문

“docker/docker-compose.yml의 schat-safety-evaluator가 저장소 바깥 경로 (../../src, ../../tools/evaluation_action_strength.py)를 마운트하고 있어. 이 저장소만으로 배포할 수 있게 바꿔줘.”

추가 조건:

“외부 원본 경로를 테스트 때문에 잠시 못 쓰게 했다면, 테스트가 끝나면 반드시 원래대로 복구해줘. 이름을 바꾸거나 옮기기만 하고 삭제는 하지 마.”

“복사한 파일(특히 settings.py)에 API 키, 비밀번호 같은 비밀 값이 직접 적혀 있지 않은지 push 전에 확인”

해결책

evaluator가 실제 import하는 최소 파일만 저장소의 schat-core/로 복사함.

.env, __pycache__, 데이터 파일을 제외함.

compose mount를 ../schat-core/src와 ../schat-core/tools/evaluation_action_strength.py로 변경함.

.gitignore에서 schat-core의 .env 제외를 확인함.

secret 문자열을 점검함.

외부 원본은 삭제하지 않고 원복함.

결과

성공

Docker 세 서비스 healthy

commit c68e4f99 Make safety evaluator self-contained

사용자의 별도 승인 후 origin/schat-server에 push함.

현재 상태

해결 완료

# 문제 15 — 운영 배포가 GitHub 인증에서 중단됨

순서: [순서 확인됨]

당시 하려던 것

로컬에서 완료·검증한 SCHAT 1.0을 Google Cloud VM schat-server의 ~/schat-anythingllm-test에 배포하려 함.

사용자가 AI에게 한 질문 원문

“1. 로컬 최종 점검 2. GitHub commit / push 3. Google Cloud 서버 SSH 접속 4. 운영 DB 백업 5. 서버 git 상태 확인 6. git pull 7. Docker rebuild...”

안전 조건

DB, 사용자, PDF, Chroma volume, .env를 삭제·덮어쓰지 않고 docker compose down -v, force push, git reset --hard를 금지함.

실제로 성공한 단계

local commit과 origin/main push

commit c7efc972b58cf61bfa538f1289ed08340a3514da

Cloud Shell을 통한 SSH 접속

운영 DB 백업 ~/backup/anythingllm-20260929-1713.db

백업 크기 4,030,464 bytes 확인

서버 clean 상태, 기존 컨테이너 healthy, .env와 Chroma volume 존재 확인

발생한 오류

fatal: could not read Password for 'https://sch-guide@github.com': No such device or address

AI의 행동

강제 reset, 인증 우회, 운영 파일 덮어쓰기를 하지 않고 즉시 중단함.

결과

부분 성공

GitHub에는 반영됐지만 운영 서버의 pull, rebuild, 실제 사이트 검증은 완료되지 않음.

현재 상태

미해결. 서버 GitHub 인증을 안전하게 구성한 뒤 git pull --ff-only, Docker rebuild, 브라우저 점검이 필요함.

# 문제 16 — 문서 최신 버전만 검색할 구조가 없음

순서: [대략적인 순서]

당시 하려던 것

같은 지침서 v1.0과 v1.1이 모두 남아 있을 때 직원 검색에는 최신 버전만 사용하고 관리자는 구버전을 보관하려 함.

확인된 현재 구조

document_id metadata 있음

document_version 칸은 있으나 운영 값이 비어 있음

document family/current/old를 관리하는 DB 구조 없음

Vector/BM25가 공유하는 current document 집합 필터 없음

AI의 제안

family, version, current/active, uploadedAt, replacedBy/currentDocumentId를 추가하고 Vector/BM25/Hybrid에 동일 active document set을 사용함.

실제 결과

미구현

당시 세션에서 Node/Docker 테스트 웹을 실행할 수 없어 A8 Top-10을 즉시 비교할 수 없었음. 사용자의 중단 조건에 따라 DB migration과 검색 필터를 적용하지 않음. 이후 1.1 개선 항목으로 이관함.

현재 상태

미해결

# 문제 17 — 문서 수와 저장 조각 수를 혼동할 위험

순서: [순서 확인됨]

발생한 현상

관리자 화면이나 storage의 수치가 “문서 수”처럼 보이지만 실제로는 페이지 문서, 검색 조각, image_description이 섞여 있을 수 있었음.

확인된 수치 사례

운영 논리 문서 2개

페이지 543쪽

본문 검색 데이터 654개

image_description 1,331개였던 시점

checklist 64개

원본 PDF 2개

해결

문서·페이지·본문 vector·image vector·checklist·original을 구분해 관리자 표시와 저장공간 미리보기에 사용함. 삭제 전후 count를 비교하는 보호 장치를 둠.

현재 상태

해결 완료

# 4. AI가 틀렸거나 방향을 수정한 사례

## 사례 1 — 테스트 통과를 실제 화면 적용으로 오인함

처음 판단: Agent status와 Citation dedupe 테스트 및 build가 통과했으므로 화면도 수정됐다고 판단함.

실제 결과: 실제 화면에 undefined: Found...와 p.113 중복이 남음.

왜 맞지 않았는지: 실행 중 컨테이너가 최신 frontend bundle이 아니었고, rag-memory 실행 문구와 추가 context status가 다른 event type이었으며 UUID 결합 경로도 있었음.

수정된 판단: 테스트 계약이 아니라 streaming/current/historical의 실제 runtime renderer와 실행 중 bundle을 확인해야 함.

최종 해결: container rebuild, 첫 답변 chunk 교체, 공통 Citation helper 연결, 실제 Chromium 이벤트 재생으로 검증함.

## 사례 2 — 이미지 자료 누락만 고치면 NRS 오표시가 해결될 것으로 봄

처음 판단: p.100이 이미지 설명 상한 20 뒤에 있어 설명이 없는 것이 주원인이라고 봄.

실제 결과: 설명을 보완한 뒤에도 NRS 질문에 FPRS 화면이 선택됨.

왜 맞지 않았는지: 같은 화면 메뉴에 NRS/FPRS/FLACC 문자열이 함께 들어 있었고 요청 표현과 활용형이 핵심어 일치율을 떨어뜨림.

수정된 판단: 자료 누락과 질문 정규화·이미지 주제 판별은 별도 문제임.

최종 해결: 직접 선택된 image_description만 표시하고 선택 도구명 불일치 화면을 제외함.

## 사례 3 — Citation 누락을 frontend 문제로 볼 수 있었음

처음 판단: Citation relevance filter나 streaming/history renderer가 source를 숨겼을 가능성을 검토함.

실제 결과: S06·T15는 server response.sources부터 0개였음.

왜 맞지 않았는지: 질문이 병원 intent로 감지되지 않아 retrieval 자체가 실행되지 않았음.

수정된 판단: frontend 표시와 server source 생성 문제를 분리함.

최종 해결: 구어체 intent, source 0 안전장치, server-side 근거 선택을 보완함.

## 사례 4 — A8 100%를 실제 답변 성공률로 해석할 위험

처음 판단: Hybrid Hit@10 100%이면 21문항 답변도 충분히 성공할 것으로 기대함.

실제 결과: S04·S11·S12·T16에서 Top-10 정답이 후단 필터로 제거됨.

왜 맞지 않았는지: A8은 후보 회수 성능이고 Automatic은 추가 필터와 context 제한을 적용함.

수정된 판단: 검색 Top-10과 Gemini 최종 context source를 별도 회귀 기준으로 봄.

최종 해결: 검색기는 그대로 두고 post-retrieval filter만 최소 수정함.

## 사례 5 — 21문항 실행 시작 응답을 실제 답변 실행으로 볼 위험

처음 판단: HTTP 요청이 수락되고 status event가 오면 평가를 수집할 수 있을 것으로 봄.

실제 결과: Agent WebSocket이 연결되지 않아 Gemini 답변과 Citation이 생성·수집되지 않음.

왜 맞지 않았는지: Automatic 경로는 시작 HTTP 외에 WebSocket 연결이 필요했음.

수정된 판단: 빈 답변을 제품 실패로 집계하지 않고 수집기 실패로 분리함.

최종 해결: 1.0 기준에서 전체 21문항 실재답변 재실행을 제외하고 1.1에서 올바른 수집 경로로 재검증하기로 함.

## 사례 6 — 문서 버전 기능을 바로 구현하려다 중단함

처음 판단: family/current 필드를 추가하면 최신 버전 필터를 구현할 수 있다고 설계함.

실제 결과: 테스트 환경에서 A8 Top-10과 body vector를 즉시 비교할 수 없는 상태였음.

왜 맞지 않았는지: DB migration과 검색 필터는 데이터 손상 및 검색 회귀 위험이 있어 검증 없이 진행하면 사용자의 안전 조건을 위반함.

수정된 판단: 설계만 보존하고 구현은 1.1로 이관함.

최종 해결: 아직 구현하지 않음.

## 사례 7 — 운영 배포를 끝까지 진행할 수 있을 것으로 봄

처음 판단: SSH와 DB 백업이 성공해 pull과 rebuild까지 이어갈 수 있을 것으로 봄.

실제 결과: 서버의 HTTPS Git remote가 비대화형 환경에서 GitHub password를 읽지 못함.

왜 맞지 않았는지: 서버 GitHub 인증이 준비되지 않았음.

수정된 판단: 인증을 우회하거나 서버 변경을 덮어쓰지 않고 중단해야 함.

최종 해결: 미완료. GitHub 인증 구성 후 재배포가 필요함.

# 5. 중요한 개발 의사결정

## 의사결정 1 — 직접 만든 서비스 전체를 계속 확장할지 AnythingLLM 기반으로 전환할지

상황: 검색 핵심은 직접 개발했지만 직원 서비스에는 로그인·권한·문서관리·채팅·관리자 설정·서버 운영이 추가로 필요함.

선택지 A: 모든 서비스 기반을 직접 계속 개발함.

선택지 B: AnythingLLM의 서비스 기반을 사용하고 SCHAT 검색과 병원 기능을 이식·확장함.

선택: B.

이유: 검색 핵심 검증에 집중하면서 서비스 공통 기능 개발 범위를 줄이기 위함.

결과: AnythingLLM 기반의 SCHAT 1.0으로 발전함.

현재 유지 여부: 유지됨.

## 의사결정 2 — 검색 기준을 Vector 단독으로 할지 Hybrid로 할지

상황: 의미가 다른 표현은 Vector가 강하고 약물명·검사명 같은 정확 단어는 BM25가 보완함.

선택지 A: Vector만 사용함.

선택지 B: BM25만 사용함.

선택지 C: Vector 75% + BM25 25% Hybrid를 사용함.

선택: C.

이유: 현재 21문항에서 Hybrid Hit@10 100%, MRR 0.738로 1.0 기준을 통과했고 두 방식의 장점을 함께 사용함.

현재 유지 여부: 유지됨. 비율 변경 금지 원칙이 여러 작업에 반복됨.

## 의사결정 3 — 이미지 설명을 본문 vector에 섞을지 분리할지

선택지 A: 본문과 image_description을 같은 종류로 취급함.

선택지 B: content_type=image_description 보조 vector로 분리함.

선택: B.

이유: 이미지 질문을 지원하되 절차·숫자 답변에서 이미지 설명이 본문을 밀어내지 않게 하기 위함.

결과: NRS와 S11 같은 오류를 진단하고 body 우선 정책을 적용할 수 있었음.

현재 유지 여부: 유지됨.

## 의사결정 4 — 이미지 backfill 실패를 재시도할지 cache 성공분만 반영할지

선택지 A: 결제 복구 후 실패 256개를 즉시 재호출함.

선택지 B: 새 Vision 호출 없이 성공 cache만 Embedding함.

선택: B.

이유: 사용자가 명시적으로 새 Vision 생성과 재시도를 금지했고 비용·중복 호출을 막아야 했음.

결과: 882개 설명을 221회 Embedding으로 안전하게 반영하고 본문 654개를 유지함.

현재 유지 여부: 실패 256개는 별도 승인 전까지 유지됨.

## 의사결정 5 — Citation 원문을 excerpt 중심으로 유지할지 PDF 페이지 중심으로 바꿀지

선택지 A: 추출된 excerpt만 표시함.

선택지 B: 원본 PDF 페이지를 우선 표시하고 excerpt fallback을 유지함.

선택: B.

이유: 표·그림·페이지 레이아웃을 원본 그대로 확인해야 함.

결과: pdfRef, 권한 API, Range, viewer를 추가함.

현재 유지 여부: 유지됨.

## 의사결정 6 — 기존 문서에 원본 PDF를 연결할 때 재색인할지

선택지 A: PDF를 다시 업로드하고 전체 재색인함.

선택지 B: 검색 데이터는 그대로 두고 원본만 연결함.

선택: B.

이유: 이미 안정화된 body vector와 검색 결과를 보호하기 위함.

결과: 본문 654개와 search snapshot을 유지함.

현재 유지 여부: 유지됨.

## 의사결정 7 — 체크리스트를 DB에 넣을지 파일 JSON으로 둘지

선택지 A: DB migration으로 정규화함.

선택지 B: server/storage/document-checklists/ 파일 JSON으로 분리함.

선택: B.

이유: MVP 범위를 작게 유지하고 Chroma/BM25/본문 vector와 완전히 분리하기 위함.

결과: 자동 추출·자동 active·관리자 수정이 검색 재색인 없이 동작함.

현재 유지 여부: 유지됨.

## 의사결정 8 — 체크리스트 추출에 Gemini를 사용할지

선택지 A: LLM으로 표 의미를 생성·보완함.

선택지 B: 원문 문자열과 규칙만 사용함.

선택: B.

이유: 병원 PDF에 없는 항목을 생성하면 안 되고 Renal biopsy p.56 하나의 MVP였음.

결과: 검사목적 informational, 확인 항목 checkable, 세부문장 details 구조를 보존함.

현재 유지 여부: Renal biopsy MVP에서 유지됨.

## 의사결정 9 — 직원 checklist를 modal로 둘지 floating panel로 바꿀지

선택지 A: 중앙 modal 유지.

선택지 B: overlay 없는 draggable/resizable panel.

선택: B. 관리자 modal은 유지함.

이유: 답변·Citation·PDF를 동시에 보며 체크해야 함.

결과: 실무 작업창으로 개선됨.

현재 유지 여부: 유지됨.

## 의사결정 10 — Citation relevance를 검색 단계에서 바꿀지 화면만 정리할지

선택지 A: rag-memory Top-N과 Gemini evidence를 줄임.

선택지 B: 내부 source는 유지하고 frontend 공통 helper에서 표시만 필터함.

선택: B.

이유: 검색 품질과 answer evidence를 훼손하지 않기 위함.

결과: Renal biopsy p.56만 표시함. 단 server source 0 문제는 별도의 server-side 보완이 필요했음.

현재 유지 여부: 유지됨.

## 의사결정 11 — 관리자 prompt와 YAML 중 무엇을 우선할지

선택지 A: YAML이 관리자 DB 값을 덮어씀.

선택지 B: workspace override → 관리자 기본 답변 규칙 → YAML 기준본 → 코드 fallback 순서.

선택: B.

이유: 현재 운영 prompt를 자동 변경하지 않고 사람이 읽을 기준본을 보관하기 위함.

결과: server/config/prompts/answer-system.yaml을 추가하되 관리자 값을 유지함.

현재 유지 여부: 유지됨.

## 의사결정 12 — 문서 버전 관리를 1.0에 넣을지 1.1로 미룰지

선택지 A: 즉시 DB migration과 current filter를 적용함.

선택지 B: 설계만 남기고 A8 회귀를 즉시 확인할 환경이 준비된 뒤 구현함.

선택: B.

이유: 운영 데이터와 검색 기준선을 위험하게 바꿀 수 있었음.

결과: 1.1 개선사항으로 이관함.

현재 유지 여부: 유지됨.

## 의사결정 13 — 21문항 전체 Automatic 재실행을 1.0 필수 조건으로 둘지

선택지 A: 수집기 문제를 해결할 때까지 1.0을 보류함.

선택지 B: A8, 범위 밖 20문항, 핵심 6문항 회귀와 주요 기능을 기준으로 1.0을 확정하고 전체 재실행은 1.1로 둠.

선택: B. 사용자가 직접 기준을 확정함.

결과: SCHAT 1.0 문서 확정.

현재 유지 여부: 유지됨.

# 6. 다른 프로젝트와 팀원 코드에서 가져온 부분

## 6.1 AnythingLLM

원래 우리 방식

SCHAT RAG 핵심을 직접 개발함. 검색과 평가에 집중했으며 서비스 전체 기반은 직접 구현 범위가 아니었음.

비교한 방식

Mintplex-Labs AnythingLLM은 workspace, 채팅, 사용자, 관리자 설정, 문서 관리, provider 추상화 등 서비스 기반을 제공함.

가져온 부분

workspace와 채팅 모델

직원·관리자 로그인과 권한 기반

문서 업로드와 관리 화면 기반

Agent/Automatic 채팅 경로

provider와 vector DB 연결 기반

frontend와 server 기본 구조

가져오지 않고 SCHAT 방식으로 유지·수정한 부분

Gemini Embedding 기반 병원 문서 의미 검색

BM25와 Hybrid 75:25

병원 질문 의도 감지와 선행 검색

closed-book 답변 원칙과 근거 부족 처리

Citation relevance, PDF 원본, pdfRef

image_description와 관련 이미지 선택

checklist, 퀴즈, 문제 신고, 이용 가이드, 사용 통계

안전검사 evaluator

우리 프로젝트에 맞게 수정한 부분

기본 AnythingLLM UI와 내부 상태를 직원 화면에서 숨기고, 병원 문서 근거·PDF·체크리스트 중심으로 단순화함. 관리자 기능도 병원 운영 흐름에 맞게 추가함.

가져온 뒤 발생한 문제

Automatic과 AgentHandler의 실제 event/renderer가 예상보다 복잡해 내부 status가 노출됨.

첫 retrieval과 추가 rag-memory source가 누적돼 Citation이 과다해질 수 있음.

Agent WebSocket 없이 HTTP 시작 요청만 보내면 답변을 수집할 수 없음.

upstream 구조와 SCHAT 코드가 여러 파일에 나뉘어 실제 runtime 경로 추적이 필요했음.

최종 유지 구조

AnythingLLM 서비스 기반 + SCHAT 검색/안전/병원 전용 기능의 결합 구조임.

## 6.2 기존 직접 개발 SCHAT 또는 부모 폴더 코드

[순서 불명]

안전 evaluator가 한때 저장소 바깥 ../../src, ../../tools/evaluation_action_strength.py를 mount함. 이는 부모 프로젝트 또는 기존 직접 개발 SCHAT의 일부 코드를 재사용한 흔적으로 확인됨.

실제로 가져온 부분

evaluator가 실제 사용하는 최소 src 모듈과 evaluation_action_strength.py를 현재 저장소의 schat-core/로 복사함.

단순 참고인지 실제 복사인지

safety evaluator 파일은 실제 복사함. BM25/Vector/Hybrid 전체가 어느 커밋에서 어떤 파일 단위로 옮겨졌는지는 현재 대화만으로 [확인 불가]임.

가져오지 않은 부분

.env, __pycache__, 데이터 파일, 원본 운영 데이터는 복사하지 않음.

최종 유지 구조

현재 저장소만으로 evaluator를 배포할 수 있도록 schat-core/를 포함함.

## 6.3 Open Notebook

[대략적인 순서]

Open Notebook을 직접 사용해 본 이력이 문서에 있으나, 직원별 로그인·권한이 없어 병원 서비스 기반으로는 어렵다고 판단함. 최종 개발 기반으로 코드를 가져왔다는 증거는 없음. 따라서 참고한 서비스로만 분류함.

## 6.4 NotebookLM

NotebookLM은 Citation에서 원본 PDF 페이지를 보여주는 사용자 경험의 참고 사례임. NotebookLM 코드를 가져온 것이 아님. UI/경험 참고로 분류함.

## 6.5 다른 팀원 코드

이 대화에는 특정 팀원 repository 이름, commit, 실제 cherry-pick 또는 복사 파일 목록이 충분히 없음. [확인 불가]로 남김.

# 7. 중요한 코드 변화 기록

## 변경 1 — Hybrid 검색 기반

파일: server/utils/vectorDbProviders/chroma/schatBm25.js 및 Chroma provider 주변

기존 방식: Vector와 단어 검색이 분리되거나 초기 직접 개발 코드에 존재함.

문제: 의미가 같은 다른 표현과 정확 용어를 동시에 잘 찾을 필요가 있음.

변경된 방식: Vector 0.75 + BM25 0.25 결합.

결과: Hybrid Hit@10 100%, MRR 0.738.

Before/After 세부 코드: [확인 불가]. 현재 비율은 여러 문서와 테스트에서 확인됨.

## 변경 2 — 병원 질문 intent와 post-retrieval normalization

파일:

server/utils/agents/aibitat/utils/hospitalDocumentIntent.js

server/utils/agents/aibitat/index.js

server/utils/vectorDbProviders/chroma/schatBm25.js

기존 방식: 명시적 병원 단어가 없으면 선행 검색이 빠질 수 있고, 요청 표현과 활용형이 내용어처럼 근거 필터에 사용됨.

문제: S04·S11·S12·T16 근거 탈락, S06·T15 source 0.

변경된 방식: 요청 표현 제외, 제한적 어미 정리, 직전 임상 주제 보완, 피 넣기→수혈, body 우선.

결과: 55/55 회귀 통과, A8 Top-10 동일.

## 변경 3 — 업로드 batch 정확 선택

파일: 업로드 server/frontend와 복구 도구. 정확한 파일명은 [확인 불가].

기존 방식: 문서 목록 앞 100건을 다시 읽고 선택함.

문제: 일부 페이지 누락.

변경된 방식: 업로드가 실제 처리한 상대 경로를 반환하고 그 batch만 등록함.

결과: 543페이지, 본문 654개 복구.

## 변경 4 — image_description 보조 vector

파일: PDF 이미지 처리, Chroma upsert, 관련 이미지 응답 경로. 정확한 전체 목록은 [확인 불가].

기존 방식: 페이지의 모든 related_image_keys를 관련 이미지처럼 사용할 수 있었음.

문제: 로고·무관한 표·FPRS 화면 오표시.

변경된 방식: content_type=image_description, stable document+image_key, 직접 채택된 image_key만 표시함.

결과: NRS 관련 이미지 정확도 개선, 본문 vector 불변.

## 변경 5 — 원본 PDF와 pdfRef

파일:

server/utils/originalPdfUpload.js

server/utils/originalDocuments.js

관련 API/router와 frontend PDF viewer

기존 방식: Citation excerpt와 추출 이미지 중심.

문제: 표·그림·페이지 배치 확인이 어려움.

변경된 방식: 원본 별도 저장, opaque pdfRef, 권한 확인 API, Range, viewer, excerpt fallback.

결과: 실제 원본 페이지 열기와 기존 문서 무재색인 연결.

## 변경 6 — Citation display helper

파일: frontend Citation component, citationFilter.js, PromptReply/HistoricalMessage 경로. 정확한 상대 경로는 [확인 불가].

기존 방식: source chunk마다 행을 만들고 section/title까지 표시함.

문제: p.113 중복, 과도한 항목명, 저관련 페이지.

변경된 방식: PDF+page dedupe, section 숨김, 질문·답변 relevance 표시 필터, 0건 fallback.

결과: Renal biopsy p.56만 표시, 수혈 p.113 중복 제거.

## 변경 7 — Checklist JSON과 UI

파일: server/storage/document-checklists/, checklist API, 관리자 UI, 직원 ChecklistLauncher. 정확한 component 파일명은 [확인 불가].

기존 방식: checklist 기능 없음 또는 중앙 modal.

문제: PDF 구조의 자동 사용 필요, modal이 화면을 가림.

변경된 방식: 규칙 기반 자동 추출, informational/checkable, 관리자 JSON 수정, floating panel.

결과: Renal biopsy p.56 end-to-end MVP.

## 변경 8 — safety evaluator self-contained

파일:

docker/docker-compose.yml

schat-core/src/...

schat-core/tools/evaluation_action_strength.py

기존 방식: ../../src, ../../tools/... 외부 mount.

문제: 현재 저장소만으로 배포 불가.

변경된 방식: repo 내부 schat-core/ mount.

결과: 세 container healthy, commit c68e4f99.

## 변경 9 — prompt YAML 기준본

파일: server/config/prompts/answer-system.yaml

기존 방식: 관리자 DB 또는 코드 fallback 중심.

문제: 사람이 읽고 버전 관리할 기준본이 필요함.

변경된 방식: YAML은 baseline/fallback, 관리자 prompt는 운영 우선값.

결과: 관리자 prompt hash, body vector, A8 Top-10 불변.

## 변경 10 — docs_view 자동 생성

파일:

문서도구/문서화면_만들기.py

검사/문서화면_분리_검사.py

docs_view/index.html

docs_view/schat-overview-data.json

기존 방식: 문서를 수동 정리하거나 Mermaid source만 노출될 수 있었음.

문제: 비개발자가 구조도와 현재 상태를 보기 어려움.

변경된 방식: docs를 정본으로 읽어 docs_view를 생성하고 SVG 구조도를 표시함.

결과: 현재 상태·멘토링·구조도·작업일지를 웹에서 열람함.

# 8. 실제 사용자 질문 기록

아래는 AI와 협업하는 방식을 학습할 수 있도록 의미 있는 요청을 원문에 가깝게 보존한 목록임. 긴 요청은 핵심 단락을 그대로 발췌함.

## 질문 A — 실제 화면을 기준으로 다시 추적하게 한 질문

“실제 브라우저 검증 결과 이전 수정이 완전히 적용되지 않았습니다.”

“테스트 통과 여부가 아니라 실제 런타임 렌더링 경로를 기준으로 다시 추적해주세요.”

“A. 현재 streaming 답변 B. 답변 완료 후 현재 메시지 C. 새로고침 후 historical message 각각 어떤 컴포넌트가 사용되는지 확인해주세요.”

이 질문은 테스트가 녹색이라는 사실보다 실제 사용자 화면을 완료 기준으로 강제해 효과적이었음.

## 질문 B — 검색기와 후단 필터를 구분한 질문

“A8에서 검색기는 이미 정답을 찾고 있습니다.”

“현재 검색 품질을 건드리지 말고 검색 이후의 근거 선택과 문맥 처리만 최소 범위로 보완해주세요.”

이 질문은 Vector/BM25/Hybrid를 변경하는 과도한 해결을 막고 원인이 있는 post-retrieval 단계만 수정하게 함.

## 질문 C — 이미지 비용과 데이터 안전 범위를 명확히 한 질문

“새로운 Vision 설명 생성은 하지 말고, 이미 성공하여 cache에 저장되어 있는 image_description만 Gemini Embedding으로 변환해 ChromaDB 보조 벡터에 반영해주세요.”

이 질문은 외부 호출 종류, 재시도, 본문 재색인, stable ID, secret 출력까지 제한해 비용과 회귀 위험을 함께 통제함.

## 질문 D — 원본 PDF의 역할을 분명히 한 질문

“현재 Citation의 ‘근거 원문 보기’ 방식을 NotebookLM처럼 PDF 원본 페이지 중심으로 변경하고 싶습니다.”

후속 조건으로 원본 한 번 저장, pdfRef, 인증, 기존 excerpt fallback, 기존 문서 무재색인을 지정해 구현 경계를 명확히 함.

## 질문 E — checklist가 생성이 아니라 구조화임을 명시한 질문

“체크리스트는 Gemini가 새로 작성하거나 임의로 보완하면 안 됩니다.”

“‘생성’이 아니라 ‘원본에 있는 내용을 구조화’하는 기능으로 만들어주세요.”

“검사목적은 반드시 informational로 처리하여 checkbox를 표시하지 마세요.”

이 질문은 의료 도메인에서 LLM의 일반지식 보충을 막고 데이터 모델과 UI 규칙을 구체화함.

## 질문 F — 업무 UI의 지속 상태를 상세히 정의한 질문

“사용자가 명시적으로 X(닫기)를 누르기 전까지 자동으로 사라지면 안 됩니다.”

“새 질문 전송, 새 답변 생성, streaming → 완료 상태 변경, Citation 열기, PDF viewer 열기”에도 유지하라고 명시함.

이 질문은 단순히 “floating으로 바꿔줘”보다 lifecycle과 상태 보존 요구를 분명히 해 효과적이었음.

## 질문 G — 저장소 독립 배포와 원본 보호를 함께 요구한 질문

“이 저장소만으로 배포할 수 있게 바꿔줘.”

“외부 원본 경로를 테스트 때문에 잠시 못 쓰게 했다면, 테스트가 끝나면 반드시 원래대로 복구해줘. 이름을 바꾸거나 옮기기만 하고 삭제는 하지 마.”

이 질문은 기능 목표와 파괴적 작업 금지를 함께 제시함.

## 질문 H — 배포 안전 절차를 단계별로 제시한 질문

“운영 DB 백업, 서버 git 상태 확인, git pull, Docker rebuild, 컨테이너 상태 확인, 운영 사이트 실제 브라우저 점검”

“git conflict나 운영 데이터 손상 가능성이 있으면 즉시 중단”

이 질문 덕분에 GitHub 인증 실패 때 강제 복구를 하지 않고 안전하게 멈춤.

## 질문 I — 범위를 다시 줄인 질문

“이번에는 범위를 줄여서 1차 작업만 진행해주세요.”

“위 6문항만 재검증, A8 Top-10 확인, 전체 21문항 재실행·docs 갱신·테스트 웹 배포는 하지 말 것.”

긴 작업이 한 번에 진행되며 응답이 지연될 때, 원인에 해당하는 최소 파일과 6문항으로 줄여 진행 속도와 위험을 관리함.

## 질문 J — 1.0 완료 기준을 재정의한 질문

“21문항 전체 실제 Automatic 재실행은 SCHAT 1.0의 필수 조건에서 제외하고 1.0 이후 추가 품질검증 항목으로 남깁니다.”

이 질문은 수집기 실패를 숨기지 않으면서도 이미 통과한 검색·범위 밖·회귀 기준으로 버전을 확정하는 제품 의사결정임.

# 9. AI 질문법에서 배울 점

## 효과적이었던 질문 1

실제 질문: “테스트 통과 여부가 아니라 실제 런타임 렌더링 경로를 기준으로 다시 추적해주세요.”

왜 효과적이었는가: 완료 기준을 실제 사용자 화면으로 바꾸고 current/streaming/historical을 분리함.

AI가 활용한 정보: 실제 문자열, 중복 Citation 예시, 예상 component 이름, Docker 브라우저 확인 요구.

## 효과적이었던 질문 2

실제 질문: “검색 결과 자체, Gemini evidence, response.sources DB 저장은 유지하고 사용자 화면에서만 Citation을 필터링”

왜 효과적이었는가: 데이터 경로 중 변경 가능한 한 단계를 지정함.

AI가 활용한 정보: p.56/p.8/p.14/p.30 실제 source 목록과 0건 fallback 규칙.

## 효과적이었던 질문 3

실제 질문: “BM25, Vector, Hybrid 75:25, Embedding, Top-K, Chroma는 변경하지 말고 post-retrieval만 수정”

왜 효과적이었는가: 이미 검증된 기준선을 보호하고 원인과 해결 범위를 일치시킴.

AI가 활용한 정보: A8 Top-10, 문항별 기대 page, context 0 증거.

## 효과적이었던 질문 4

실제 질문: “원본에 없는 항목 생성 금지, ①·② 별도 checkbox 금지, 검사목적 informational”

왜 효과적이었는가: 추상적인 “체크리스트 만들어줘”를 의료 안전 규칙과 테스트 가능한 UI 계약으로 바꿈.

AI가 활용한 정보: p.56 문서, 항목명, 상세문장 구조, checkable/informational 모델.

## 효과적이었던 질문 5

실제 질문: “DB 백업 후 진행, needs_review 23개 전부 검토, 넓은 묶음은 off 유지, 검색 품질이 나빠지면 즉시 off로 원복”

왜 효과적이었는가: 데이터 변경 전 백업과 rollback 조건을 명시함.

AI가 활용한 정보: 전체/사용/끔/검토 필요 count, 대표 alias 회귀.

## 효과가 낮았던 질문 1

실제 질문: “찾아봐봐”

왜 부족했는가: 찾을 대상, 저장소, 결과 형식이 명확하지 않음.

당시 필요한 정보: 어떤 파일이나 결과를 찾는지, 읽기 전용인지, 문서/코드 어느 범위인지.

더 좋은 질문 예시: “현재 저장소에서 A8 21문항 정답 데이터와 평가 스크립트 위치를 읽기 전용으로 찾아 파일명과 역할만 알려줘.”

## 효과가 낮았던 질문 2

실제 질문: 첨부 텍스트만 제공하고 본문 요청이 비어 있던 두 사례.

왜 부족했는가: 첨부 내용을 실행하라는 것인지 요약하라는 것인지 불명확함.

당시 필요한 정보: 첨부 요청을 그대로 수행할지, 계획만 세울지, 코드 수정 허용 여부.

더 좋은 질문 예시: “첨부한 요청서의 작업을 그대로 수행하되 코드 수정은 하지 말고 분석 문서만 작성해줘.”

## 효과가 낮았던 질문 3

실제 질문: 처음의 광범위한 41문항 평가·문서버전·프롬프트 YAML·docs_view·RAGAS를 한 번에 요구한 요청.

왜 부족했는가: 서로 다른 위험 수준과 외부 호출, DB migration, UI 변경이 한 작업에 섞임.

당시 필요한 정보: 가장 먼저 확인할 gate와 실패 시 중단 조건.

더 좋은 질문 예시: 이후 사용자가 실제로 한 것처럼 “먼저 41문항 평가 결과를 확인하기 전에는 DB migration을 진행하지 말 것”이라고 단계 gate를 둠.

## 질문 작성 원칙 요약

좋은 질문은 다음 다섯 가지를 함께 줌.

1. 실제 증거: 화면 문자열, page, count, 로그

2. 변경 범위: 어느 단계만 바꿀지

3. 금지 범위: 검색, DB, 외부 호출 등

4. 성공 기준: 브라우저에서 무엇이 보여야 하는지

5. 중단 조건: 데이터 손상, 회귀, 인증 실패 시 무엇을 하지 말아야 하는지

# 10. 개발 과정의 핵심 개념

## 개념 1 — Embedding

등장: 작은 무료 모델과 Gemini Embedding 비교, A8 평가.

왜 필요했는가: 질문과 문서의 뜻이 비슷한지 숫자로 비교하기 위함.

프로젝트 역할: ChromaDB Vector 검색의 입력을 만듦.

쉬운 설명: 문장 뜻을 좌표로 바꿔 비슷한 문장을 가까이 찾는 방법임.

## 개념 2 — ChromaDB

등장: 본문 654 vector, image_description 보조 vector, collection 유지.

프로젝트 역할: 의미가 비슷한 문서 조각을 찾는 vector DB임.

쉬운 설명: 문장 뜻의 좌표를 저장하고 가까운 자료를 찾아주는 창고임.

## 개념 3 — BM25

등장: 정확한 검사명·약물명·약어 검색, Hybrid 25%.

프로젝트 역할: 글자와 단어가 정확히 겹치는 자료를 찾음.

쉬운 설명: 질문에 나온 중요한 단어가 문서에 얼마나 잘 나타나는지 점수를 매김.

## 개념 4 — Hybrid 검색

등장: SCHAT 1.0 검색 기준.

프로젝트 역할: Vector 75%와 BM25 25%를 결합함.

쉬운 설명: 뜻이 비슷한 자료와 정확한 단어가 있는 자료를 함께 찾음.

## 개념 5 — Hit@10과 MRR

등장: A8 21문항 성능 평가.

프로젝트 역할: 정답 페이지가 상위 10개 안에 있는 비율과 얼마나 앞 순위에 있는지 측정함.

쉬운 설명: Hit@10은 “열 개 안에 정답이 있는가”, MRR은 “정답이 얼마나 빨리 나오는가”를 뜻함.

## 개념 6 — Post-retrieval evidence selection

등장: S04·S11·S12·T16 실패.

프로젝트 역할: 검색 Top-K 뒤에서 Gemini에 실제로 넘길 근거를 고름.

쉬운 설명: 검색기가 후보를 찾은 뒤 답변에 쓸 자료만 다시 고르는 두 번째 선별 단계임.

## 개념 7 — Closed-book 답변

등장: 문서 밖 질문 20개, 관리자 답변 규칙.

프로젝트 역할: 등록 문서와 검색 근거 밖 일반 의학지식을 보충하지 않음.

쉬운 설명: SCHAT이 아는 척하지 않고 병원에 등록된 자료만 보고 답함.

## 개념 8 — Citation

등장: source dedupe, relevance, original PDF viewer.

프로젝트 역할: 답변이 어느 문서·페이지를 근거로 했는지 보여줌.

쉬운 설명: 직원이 답변의 출처를 직접 확인할 수 있는 근거 표시임.

## 개념 9 — pdfRef

등장: 원본 PDF 보안 연결.

프로젝트 역할: 내부 document_id나 저장 경로를 직원에게 노출하지 않고 원본을 여는 공개 참조값임.

쉬운 설명: 실제 파일 경로 대신 쓰는 안전한 표 번호임.

## 개념 10 — image_description

등장: PDF 그림 검색, NRS/FPRS, Vision backfill.

프로젝트 역할: PDF 이미지를 설명한 텍스트를 별도 보조 vector로 검색함.

쉬운 설명: 그림을 글로 설명해 질문으로 찾을 수 있게 만든 자료임.

## 개념 11 — SHA-256 image hash

등장: 이미지 중복과 incremental backfill.

프로젝트 역할: 같은 이미지에 Vision을 반복 호출하지 않음.

쉬운 설명: 이미지 내용으로 만든 긴 지문임. 같은 지문이면 같은 그림으로 봄.

## 개념 12 — Automatic, AgentHandler, rag-memory

등장: 직원 채팅 답변 경로와 내부 status 노출.

프로젝트 역할: Automatic은 답변 흐름, AgentHandler는 Agent 실행, rag-memory는 문서 근거 검색 도구로 사용됨.

쉬운 설명: 질문을 받고 필요한 문서를 찾은 뒤 답변까지 이어주는 내부 역할들임.

## 개념 13 — Streaming과 historical message

등장: undefined: Found...와 Citation 중복.

프로젝트 역할: 답변 생성 중 현재 메시지와 저장 후 다시 불러온 메시지가 서로 다른 UI 경로를 사용할 수 있음.

쉬운 설명: 지금 막 오는 답변과 새로고침 뒤 보이는 과거 답변은 화면 코드가 다를 수 있음.

## 개념 14 — Regression test

등장: A8 Top-10, body vector hash, 55/55, synonyms 60 tests.

프로젝트 역할: 새 수정 때문에 기존 정답과 기능이 나빠지지 않았는지 확인함.

쉬운 설명: 고친 뒤 예전에 잘 되던 것도 여전히 잘 되는지 다시 검사함.

## 개념 15 — Docker와 healthcheck

등장: 세 container와 배포.

프로젝트 역할: Web, ChromaDB, safety evaluator를 분리 실행함.

쉬운 설명: 프로그램을 같은 환경의 상자에 나눠 담고 정상 작동 여부를 자동 확인함.

## 개념 16 — DB migration

등장: quiz 모델, 문서 버전 관리 연기.

프로젝트 역할: 데이터베이스 표 구조를 변경함.

쉬운 설명: 기존 데이터를 보존하면서 저장 칸이나 관계를 바꾸는 작업임. 잘못하면 데이터가 손상될 수 있어 백업과 rollback이 필요함.

# 11. 해결되지 않은 것과 다음 작업

## 미해결 1 — 21문항 전체 실제 Automatic 재검증

마지막 상태: 수집기가 Agent WebSocket을 열지 않아 답변과 Citation을 받지 못함.

마지막 시도: 로컬 가상 직원, 30분 JWT, 문항별 독립 thread, HTTP 시작 요청.

원인 후보: Automatic 답변 생성에는 Agent WebSocket 연결이 필수임.

다음 확인: UI와 같은 WebSocket 경로로 각 문항을 1회 실행하고 S12는 명시적 선행 질문 fixture를 사용함. 질문당 반복 호출 금지와 임시 계정 폐기를 유지함.

## 미해결 2 — Citation 정밀도

마지막 상태: Renal biopsy와 같은 명확한 alias 질문은 정리됐으나 S05·S08·S09·S14 등은 fallback이나 일반 문구 겹침으로 Citation이 많을 수 있음.

마지막 시도: frontend question/answer/excerpt overlap filter와 PDF+page dedupe.

원인 후보: 서버가 첫 검색과 추가 rag-memory source를 누적하고 Gemini가 실제 사용한 source ID를 반환하지 않음.

다음 확인: 문장별 source ID 또는 서버 최종 context와 UI source를 연결하는 최소 구조를 검토함. 검색 후보와 answer evidence는 함부로 줄이지 않음.

## 미해결 3 — 문서 최신 버전 관리

마지막 상태: 설계만 작성하고 migration과 filter를 적용하지 않음.

원인 후보: family/current DB 구조가 없고 document_version 값이 비어 있음.

다음 확인: DB 백업·rollback, migration, Vector/BM25 공통 active set, 구버전 보관, checklist/image/pdf 연결, A8 Top-10 동일성을 함께 검증함.

## 미해결 4 — Vision 실패 256개

마지막 상태: 실패 hash를 보존하고 재시도하지 않음.

원인 후보: 당시 마지막 응답 HTTP 402와 크레딧 소진. hash별 세부 원인은 저장되지 않음.

다음 확인: 재시도 승인을 받기 전에는 호출하지 않음. 실행한다면 실패 reason을 hash별로 기록하고 비용 상한을 둠.

## 미해결 5 — 운영 서버 업데이트

마지막 상태: GitHub push와 DB 백업은 성공했지만 server git pull이 GitHub 인증 오류로 실패함.

마지막 시도: git pull --ff-only origin main.

오류: fatal: could not read Password for 'https://sch-guide@github.com': No such device or address

다음 확인: 서버용 read-only deploy key, GitHub CLI 인증 또는 안전한 credential helper 중 팀 정책에 맞는 방식을 구성함. 인증 값을 문서나 로그에 남기지 않음.

## 미해결 6 — RAGAS 실제 평가

마지막 상태: 필요한 데이터와 Gemini evaluator 비용 계획만 작성함. 실제 호출 0회.

다음 확인: 간호사 정답과 실제 response/retrieved_contexts가 준비된 뒤 사람 검수 보조로 실행함. 사람 검수를 대체하지 않음.

## 미해결 7 — 표 구조 검색

마지막 상태: Renal biopsy checklist는 보수적 규칙으로 구조화했지만 일반 PDF 검색에서 table row/column을 완전히 보존하는 기능은 1.0 범위에서 제외함.

다음 확인: parser 출력과 table metadata를 평가한 뒤 별도 설계함.

## 미해결 8 — 다른 팀원 코드와의 정확한 계보

마지막 상태: AnythingLLM upstream과 schat-core 복사 경로는 확인됐지만 특정 팀원 코드의 repository·commit·복사 파일은 확인되지 않음.

다음 확인: 팀 GitHub 조직의 repository와 과거 PR/commit을 대조함.

# 12. 다른 AI에게 넘기기 위한 연결 정보

## 프로젝트와 Git

프로젝트 이름: SCHAT

저장소 설명: AnythingLLM 기반 병원 실무지침 AI 시스템

로컬 경로: C:\Users\박보하\Documents\Codex\sch-guide-ai\schat-anythingllm-test

GitHub repository: sch-guide/schat-anythingllm-test

현재 branch: main

보조 branch: schat-server, codex/schat-gemini-chroma-bm25

upstream: Mintplex-Labs AnythingLLM

주요 commit:

- 0ec605f2 feat: apply SCHAT hospital branding

- 44566c1d feat: build SCHAT Gemini Chroma safety pilot

- b14003e1 서버 배포 준비

- c68e4f99 Make safety evaluator self-contained

- 84851338 feat: 지침서 퀴즈, 신고·FAQ·저장공간 삭제, 모바일 원문 보기

- 222ee5c3 feat: 검색 개선(속도·거르기·사진·띄어쓰기), 체크리스트 관리·세부 줄·동의어, 사용 통계

- c7efc972 SCHAT 1.0 운영 반영 및 검색 근거 선택 개선

## 주요 폴더

frontend/: 직원·관리자 화면

server/: 로그인, API, 검색, Gemini 답변, Citation

collector/: PDF 처리와 검색용 문서 생성

schat-core/: 저장소 내부 안전 evaluator 의존 코드

docker/: compose와 image build

server/storage/: DB, 원본 PDF, 이미지, checklist 등 운영 데이터. Git 저장 금지

docs/: 공식 문서 정본

docs_view/: 생성된 문서 열람 화면

문서도구/문서화면_만들기.py: docs_view 생성

검사/문서화면_분리_검사.py: 문서 화면 분리 검사

## 주요 파일과 함수 경로

server/utils/vectorDbProviders/chroma/schatBm25.js

server/utils/agents/aibitat/index.js

server/utils/agents/aibitat/utils/hospitalDocumentIntent.js

server/utils/originalPdfUpload.js

server/utils/originalDocuments.js

server/utils/documentImages.js

server/config/prompts/answer-system.yaml

server/storage/document-checklists/

docker/docker-compose.yml

schat-core/tools/evaluation_action_strength.py

## 모델과 저장소

답변 모델: Gemini. 실제 운영 model preference는 환경변수로 관리함. 값은 배포 시점에 따라 달라질 수 있어 [확인 불가].

Embedding: Gemini Embedding

Vector DB: ChromaDB

Collection: schat-2026-09-22로 확인된 사례가 있음.

거리 방식: cosine

단어 검색: BM25

Hybrid: Vector 75% + BM25 25%

본문 vector: 654

청킹: 약 900자, overlap 약 120자

## 서버와 컨테이너

운영 VM: Google Cloud Compute Engine schat-server

운영 코드: ~/schat-anythingllm-test

운영 URL: https://schat-sch.duckdns.org

local web port: 3001

container:

- schat-web

- schat-chromadb

- schat-safety-evaluator

HTTPS reverse proxy: Caddy

## 주요 환경변수 이름

값은 모두 [REDACTED]임.

VECTOR_DB=chroma

CHROMA_ENDPOINT=http://chroma:8000

EMBEDDING_ENGINE=gemini

EMBEDDING_MODEL_PREF=[REDACTED 또는 배포 설정 참조]

LLM_PROVIDER=gemini

GEMINI_LLM_MODEL_PREF=[REDACTED 또는 배포 설정 참조]

GEMINI_API_KEY 값은 [REDACTED]

SCHAT_SAFETY_ENABLED=true

SCHAT_SAFETY_GATE_ENABLED=[REDACTED 또는 환경 설정]

SCHAT_SAFETY_EVALUATOR_URL=http://schat-safety-evaluator:8001

SCHAT_PDF_IMAGE_ENABLED=true

SCHAT_PDF_IMAGE_DESCRIPTION_ENABLED=true

SCHAT_TEST_EMPLOYEE_USERNAME=[REDACTED]

SCHAT_TEST_EMPLOYEE_PASSWORD 값은 [REDACTED]

## 특징적인 오류 문자열

undefined: Found 2 additional piece of context to help answer this q...

@agent is executing rag-memory tool ...

fatal: could not read Password for 'https://sch-guide@github.com': No such device or address

Vision HTTP 402

Agent 평가 수집에서 agentInitWebsocketConnection, statusResponse 이후 답변 없음

## 반복 등장 기능명

Automatic

AgentHandler

rag-memory

Citation

original PDF / pdfRef

image_description

Renal biopsy checklist

floating checklist panel

docs_view

A8

Hit@10 / MRR

closed-book

hospitalDocumentIntent

evidence/source selection

# 13. 인수인계용 압축 요약

## 프로젝트 목표

SCHAT은 병원에 등록된 지침과 교육자료만 검색해 직원에게 답변과 출처, 원본 PDF 근거를 제공하는 실무지원 시스템임. 환자별 진단·치료 결정을 대신하지 않음.

## 처음 상태

처음에는 AnythingLLM 없이 BM25, Vector, ChromaDB, Embedding, Citation, UAT 평가를 직접 개발함. 검색 핵심은 직접 검증했지만 직원용 서비스에 필요한 로그인·권한·문서관리·UI·서버 운영까지 모두 직접 만들기에는 범위가 커짐.

## 가장 큰 전환점

AnythingLLM의 서비스 기반을 활용하되 직접 만든 SCHAT 검색과 병원 기능을 적용하는 구조로 전환함. 이후 Gemini Embedding + ChromaDB + BM25 Hybrid 75:25를 운영 검색 기준으로 확정함.

## 주요 문제

큰 PDF 일부 페이지만 등록됨.

약한 근거 차단 필터가 좋은 Top-10 근거까지 제거함.

구어체 병원 질문에서 retrieval이 실행되지 않고 source 0 답변이 생성됨.

같은 페이지 이미지를 무조건 관련 이미지로 표시함.

Agent 내부 status가 직원 화면에 노출됨.

Citation이 같은 page에서 중복되고 저관련 page까지 표시됨.

excerpt만으로 원본 표·그림을 확인하기 어려움.

checklist modal이 업무 화면을 가림.

Vision 크레딧 소진으로 256개 실패함.

평가 수집기가 WebSocket을 열지 못해 21문항 전체 답변을 받지 못함.

운영 서버 GitHub 인증 실패로 최종 배포가 중단됨.

## 다른 구현에서 가져온 핵심 요소

AnythingLLM에서 workspace, 채팅, 사용자·권한, 문서관리, 관리자 설정 등 서비스 기반을 사용함. 검색과 병원 전용 동작은 SCHAT에 맞게 수정함. NotebookLM은 PDF 중심 Citation 경험만 참고함. Open Notebook은 비교·참고했으나 최종 기반으로 사용하지 않음.

## 현재 구조

직원 브라우저 → Caddy → SCHAT Web → 동의어·띄어쓰기 처리 → Vector/BM25 Hybrid → post-retrieval 근거 선택 → Gemini 답변 → Citation/PDF/checklist 흐름임. Docker에서 Web, ChromaDB, safety evaluator를 실행함.

## 현재까지 해결된 것

본문 654 vector와 현재 문서 543페이지 검색 복구

A8 Vector/Hybrid Hit@10 100%

범위 밖 20문항 추측 0건

post-retrieval 핵심 6문항 회귀

Citation dedupe와 PDF 원본 viewer

image_description 증분 처리와 관련 이미지 정확도

Renal biopsy checklist와 floating panel

직원 계정·관리자 기능·가이드·신고·퀴즈·통계

저장소 내부 self-contained safety evaluator

SCHAT 1.0 문서 확정

## 아직 해결되지 않은 것

21문항 전체 실제 Automatic 재검증

Citation 실제 사용 source 정밀 연결

문서 최신 버전만 검색하는 current filter

Vision 실패 256개 재처리 여부

RAGAS 실제 실행

운영 서버 GitHub 인증과 최종 배포·브라우저 검증

다른 팀원 코드의 정확한 계보

## 다음 사람이 가장 먼저 확인해야 할 것

1. 운영 서버가 commit c7efc972 이후 실제로 업데이트됐는지 확인함. 현재 기록상 GitHub 인증 실패로 pull이 중단됨.

2. 운영 DB와 Chroma volume을 백업하고 삭제·초기화하지 않음.

3. 21문항 재검증은 UI와 같은 Agent WebSocket 경로로 수행함. 빈 HTTP 결과를 성능으로 집계하지 않음.

4. 검색 로직을 바꾸기 전에 A8 Top-10 hash와 body vector 654개를 기준선으로 저장함.

5. Citation 문제는 server source 생성, Gemini final context, frontend 표시를 분리해 진단함.

6. 문서 버전 migration은 Vector와 BM25가 같은 active document set을 쓰는지와 rollback을 먼저 설계함.

7. 외부 Gemini 호출, 병원 근거 전송, Vision 재시도는 반드시 사용자 승인 범위와 호출 수를 확인함.

# 부록 A. 핵심 수치의 변화

| 시점·사건 | 본문 | 이미지 설명 | 전체·비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-23 초기 승인 문서 | 116 | 0 또는 별도 미집계 | 당시 단일 문서 중심 |
| 2026-09-24 추가 문서 확인 | 207 원시 vector | 포함 여부 불명 | 실무지침 116 + 검사·시술 91 |
| 2026-09-25 NRS 보완 전후 | 119 | 32 | 전체 151 |
| 2026-09-25 문서 등록 복구 | 654 | 63 | 전체 717, 페이지 543 |
| 2026-09-26 cache Embedding | 654 | 945 live | 고유 설명 916, 기존 중복 29 |
| 2026-09-27 문서 관리 조사 | 654 | 1,331 | 전체 1,985 |

수치가 서로 다른 이유는 작업 시점과 포함 범위가 다르기 때문임. 특히 “문서 수”, “페이지 문서 수”, “본문 vector”, “image_description vector”를 섞어 비교하면 안 됨.

# 부록 B. 주요 검증 결과

업로드·검색·복구 순수 회귀 90개 통과

production 서버 Node 회귀 143개 통과

frontend 회귀 29개 통과

NRS 관련 자동검사 51개 통과

image backfill 관련 46개 통과

Citation/Agent 상태 17개 통과

Renal biopsy 서버·저장·API 16개, 직원/관리자 UI 10개 통과

floating checklist PC 38개, mobile 6개 통과

post-retrieval 근거 선택 55/55 통과

동의어 대표 회귀 60개 통과

각 숫자는 해당 작업 범위의 통과 수임. 서로 합쳐 전체 프로젝트 테스트 수로 표현하지 않음.

# 부록 C. 주요 자료 범위

이 문서는 다음 자료를 사용함.

이 대화에 포함된 실제 사용자 요청과 수정 지시

00_읽어보기.md

CLAUDE.md

docs/00_현재상태/현재_프로젝트_상태.md

docs/01_작업일지/의 2026-09-22~2026-09-30 기록

docs/02_멘토링/2026-09-19_멘토링_한눈에_보기.md

docs/02_멘토링/2026-09-19_멘토링_상세근거.md

docs/02_멘토링/산출물_2026-09-30/의 A8, 1.0, 실패 원인, 근거 선택 개선, 문서 버전, prompt, RAGAS 문서

저장소의 기능별 설계, 구현 계획과 진행 기록 중 관련 문서

현재 Git log와 branch/remote 정보

현재 repository의 주요 설정·코드 경로

대화에 없거나 저장소에서 확인되지 않은 비밀번호, API Key, token, 직원 개인정보, 환자정보는 기록하지 않음.

# 부록 D. `[확인 불가]` 항목

1. AnythingLLM 전환 전 직접 개발 SCHAT의 최초 repository 이름과 모든 commit 계보

2. 특정 팀원 코드에서 가져온 파일과 단순 참고한 파일의 전체 목록

3. 초기 검색 문제 요청의 모든 사용자 원문

4. 문서 등록 batch 복구에 참여한 정확한 전체 파일명

5. Vision 실패 256개 각각의 세부 오류 원인

6. 현재 운영 Gemini 모델의 실제 배포 값. 환경변수에 있으나 이 문서에서는 비밀·운영 설정을 출력하지 않음

7. 운영 서버가 이후 별도 수동 작업으로 c7efc972를 pull했는지 여부

8. 21문항 전체 수정 후 실제 Automatic 답변과 Citation 통계

9. Gemini가 최종 답변 문장마다 실제 사용한 source ID