SCHAT 1.0 멘토링 조언 이행 보고서

병원 실무지침 AI 시스템 개발 및 시범운영 결과

보고일  2026년 9월 30일

SCHAT은 등록된 병원 지침과 교육자료에서 근거를 찾아 답변·출처·원본 PDF를 제공하는 실무지원 시스템으로 개발함. 멘토링 조언 23개 항목을 모두 반영하고 검색 성능·범위 밖 질문·회귀검증 기준을 통과해 SCHAT 1.0으로 확정함.

# 1. 보고 요약

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 멘토링 이행 | 관리 대상 23개 항목을 모두 완료함. |
| 검색 성능 | Hybrid Hit@10 100%, MRR 0.738을 확인함. |
| 안전한 답변 | 범위 밖 질문 20건에서 문서 밖 추측 답변 0건을 확인함. |
| 현재 단계 | SCHAT 1.0을 확정하고 Google Cloud에서 시범운영함. |
| 개발 방향 | 검색 핵심은 직접 개발·검증하고 서비스 기반은 AnythingLLM을 활용함. |

# 2. 멘토님 조언과 진행 결과

멘토님 조언을 검색, 데이터 저장, 답변 품질, 작업 방식, 일정, 운영 방향의 여섯 영역으로 나누어 반영함.

## 2.1 검색

| 멘토님 조언 | 진행한 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 같은 조건에서 검색 방식을 비교함. | 같은 자료와 21개 질문으로 Vector·BM25·Hybrid를 비교함. | 완료함 |
| 좋은 임베딩 모델을 사용함. | Gemini Embedding을 적용해 예전 버전 Hit@10을 33%에서 95%로 개선함. | 완료함 |
| 코사인 유사도와 청킹 규칙을 확인함. | 코사인 방식과 900자·120자 겹침 규칙을 확인함. | 완료함 |
| 검색 결과를 사람이 확인할 수 있게 함. | 조각·검색 결과·요약 엑셀을 작성함. | 완료함 |
| 동의어와 다른 표현을 보완함. | 23개를 검토해 안전한 17개를 사용하고 혼동 가능한 6개를 끔으로 유지함. | 완료함 |
| 정답 데이터로 성능을 재평가함. | Vector Hit@10 100%, Hybrid Hit@10 100%를 확인함. | 완료함 |
| 기준 버전을 확정함. | 검색 성능과 안전 검증을 통과해 SCHAT 1.0을 확정함. | 완료함 |

## 2.2 데이터 저장과 답변 품질

| 멘토님 조언 | 진행한 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 검색 저장 구조를 문서화함. | ChromaDB 저장 칸·기능 연결·청킹 규칙을 설계서로 정리함. | 완료함 |
| 파일명과 문서 정보를 저장함. | 파일명·문서 ID·버전·쪽·목차 저장을 확인함. | 완료함 |
| 질문에 맞게 근거 기반으로 답변함. | 검색된 근거 안에서 간결하게 답변하고 근거가 없으면 추측하지 않도록 개선함. | 완료함 |
| 프롬프트를 관리 가능한 형태로 보관함. | 관리자 설정을 우선하고 YAML 기준본을 보조값으로 사용함. | 완료함 |
| 못 찾는 질문의 원인을 추적함. | 사진·약어·동의어·띄어쓰기·근거 선택 문제를 분석하고 회귀검사함. | 완료함 |

## 2.3 작업 방식과 일정

| 멘토님 조언 | 진행한 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 설계 후 개발함. | 큰 기능은 목적·범위·완료 기준을 먼저 정하고 개발함. | 완료함 |
| 작업 규칙과 문서 위치를 정리함. | CLAUDE.md에 코드·문서 위치와 안전 규칙을 정리함. | 완료함 |
| 작업 결과를 문서로 남김. | 날짜별 작업일지와 현재 상태 문서를 꾸준히 갱신함. | 완료함 |
| 구조도와 문서 화면을 만듦. | 아키텍처·질문 흐름·DFD·ERD를 만들고 docs_view에서 확인하게 함. | 완료함 |
| 주차별 계획을 관리함. | 문서와 엑셀 WBS를 작성하고 완료 상태를 갱신함. | 완료함 |
| 9월 말 1차 버전을 완성함. | 검색·출처·계정·관리 기능을 갖춘 SCHAT 1.0을 완성함. | 완료함 |

## 2.4 운영 방향

| 멘토님 조언 | 진행한 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 직원과 관리자 권한을 분리함. | 로그인 권한에 따라 직원 화면과 관리자 화면을 구분함. | 완료함 |
| 작은 범위로 시범운영함. | Google Cloud 서버와 HTTPS 주소에서 시범운영함. | 완료함 |
| 개발 방식을 정함. | 검색 핵심은 직접 개발·검증하고 로그인·권한·문서관리 기반은 AnythingLLM을 활용함. | 완료함 |

# 3. 멘토링 이후 추가로 구현한 내용

멘토링 조언을 이행하는 것 외에도 실제 직원이 사용할 수 있도록 다음 기능을 추가함.

| 추가 기능 | 구현 내용 |
| --- | --- |
| 근거 확인 | 답변 출처에서 근거 글과 원본 PDF 쪽을 바로 확인하도록 구현함. |
| PDF 이미지 검색 | PDF 안의 사진·그림을 검색하고 관련 이미지를 출처와 연결함. |
| 검사·시술 체크리스트 | PDF에서 체크리스트를 자동 추출하고 직원용 작업창과 관리자 수정 기능을 구현함. |
| 직원 계정 | 개인 계정·일괄등록·최초 비밀번호 설정·권한 구분을 구현함. |
| 이용 가이드와 FAQ | 직원이 자주 묻는 내용을 쉽게 찾아보도록 구현함. |
| 문제 신고 | 직원이 문제를 신고하고 관리자가 확인하도록 구현함. |
| 지침서 퀴즈 | 등록된 지침서를 바탕으로 학습용 퀴즈를 제공함. |
| 관리자 기능 | 문서·사용자·동의어·체크리스트·퀴즈·통계·저장공간을 관리하도록 구현함. |
| 서버 운영 | Google Cloud·Docker·Caddy를 사용해 HTTPS 시범운영 환경을 구성함. |
| 검색 속도 | 검색 1회를 약 1.40초에서 0.64초로 개선함. |

# 4. SCHAT 1.0 검증 결과

| 검증 항목 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| Hybrid Hit@10 | 100% | 통과함 |
| Hybrid MRR | 0.738 | 통과함 |
| Vector Hit@10 | 100% | 통과함 |
| 범위 밖 질문 | 20건 모두 근거 부족으로 처리함. | 통과함 |
| 문서 밖 추측 답변 | 0건 | 통과함 |
| 검색 회귀검사 | 기존 Top-10을 유지함. | 통과함 |
| 본문 Vector | 654개를 유지함. | 통과함 |
| 멘토링 이행 | 23개 중 23개를 완료함. | 100% 완료함 |

# 5. 현재 상태와 이후 계획

현재 SCHAT 1.0을 확정하고 Google Cloud 서버에서 시범운영함.

등록된 병원 문서 근거 안에서만 답변하고, 근거가 없으면 일반 의학지식으로 추측하지 않도록 유지함.

1.1 이후에는 21문항 전체 실제 재검증, Citation 정밀 개선, 문서 최신 버전 관리, RAGAS 적용, 추가 UX 개선을 진행함.

# 6. 결론

멘토님 조언을 바탕으로 검색 성능을 객관적으로 비교하고, 검색 결과를 문서와 엑셀로 확인하며, 근거 기반 답변과 안전 검증 체계를 갖춤.

검색 핵심 기술은 직접 개발·검증하고, 직원용 서비스에 필요한 로그인·권한·문서관리 기반은 AnythingLLM을 활용해 개발 범위를 효율적으로 조정함.

그 결과 검색·답변·출처·원본 PDF·체크리스트·계정·관리 기능을 갖춘 SCHAT 1.0을 시범운영 가능한 상태로 완성함.